丰都发改委发〔2022〕172号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县美丽乡村一期建设项目可行性

研究报告的批复

丰都县统一土地整治开发有限公司：

你单位《关于申报丰都县美丽乡村一期建设项目可行性研究报告批复的函》（丰统发函〔2022〕1号）及有关材料收悉。为优化改善乡村环境，提高土地利用率，经研究，同意实施丰都县美丽乡村一期建设项目，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县美丽乡村一期建设项目（项目代码：2206-500230-04-

01-229565）。

二、项目法人

丰都县统一土地整治开发有限公司

三、建设地址

丰都县虎威镇、兴龙镇、暨龙镇、栗子乡、青龙乡、都督乡、双龙镇、仁沙镇、双路镇、三合街道、仙女湖镇、龙河镇、社坛镇、保合镇、三元镇、名山街道、十直镇

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

实施农村低收入群体危房改造约283户；实施农村人居环境整治，包括水环境综合整治、农村配套基础设施完善、景观绿化及乡村亮化工程等；实施农村土地整治75791.36亩，整理新增耕地7936.83亩，新增水田2743.08亩；实施农村产业道路改扩建约66.30公里。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算40373.28万元，其中建安工程费用33146.97万元，工程建设其他费用3917.77万元，预备费用1853.24万元，建设期贷款利息1455.30万元。资金来源为业主自筹8873.28万元，银行贷款31500万元。

七、建设工期

建设工期24个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。工程施工须公开招标，招标组织形式为委托招标,招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，严格落实安全“三同时”，项目初步设计经行业主管部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年6月14日

丰都县发展和改革委员会办公室               2022年6月14日印发