丰都发改委发〔2022〕370号

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

关于蒋家山-瓦屋山生态茶园加工厂建设项目可行性研究报告（代初设）的批复

县农发集团：

你司报送的《关于报批蒋家山-瓦屋山生态茶园加工厂建设项目可行性研究报告（代初设）》（丰农发文〔2022〕70号）收悉。经研究，现就该项目可研报告批复如下：

一、项目名称：蒋家山-瓦屋山生态茶园加工厂建设项目（项目代码：2206-500230-04-01-629889）

二、项目法人：重庆丰都农业科技发展集团有限公司

三、建设地点：丰都县青龙乡、双龙镇

四、建设性质：新建

五、建设规模及内容：主要建设内容及规模如下：青龙乡加工用房占地面积3570.18m2，建筑面积1253.12m2，其中车间927.2m2，收青室35.2m2，半成品库26.23m2，锅炉房135.08m2，办公室25.8m2，职工食堂46.2m2，门卫值班室18.49m2，更衣和机修室38.92m2。双龙镇加工用房占地面积1980.95m2，建筑面积1330.99m2，其中车间1069.72m2，绿茶库房23.48m2，红茶库房11.55m2，锅炉房149.96m2，更衣室7.53m2，办公值班等其他用房76.28m2。采购安装半自动生产线2条及相关配套设施。

六、总投资及资金来源：该项目总投资2232.7万元。其中建筑工程投资1230.86万元，设备购置及安装费629.57万元，工程建设其他费266.15万元，预备费106.12万元。资金来源为：涉农统筹资金2000万元，其余争取其它专项资金或者业主自筹。

七、建设工期：本项目建设期15个月。

八、招投标：本项目按国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设的前期工作，将概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会           丰都县农业农村委员会

2022年10月9日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年10月9日印发