丰都发改委发〔2022〕361号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都名山景区亮化提升工程可行性研究报告（代初设）的批复

重庆丰都名山旅游（集团）有限公司：

你司报送的《关于审批丰都名山景区亮化提升工程可行性研究报告的请示》（丰名山集团文〔2022〕74号）收悉。经研究，同意实施该项目，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都名山景区亮化提升工程

（项目代码：2209-500230-04-02-962877）

二、项目法人：重庆丰都名山旅游（集团）有限公司

三、建设地点：丰都县北岸大名山景区

四、建设性质：改（扩）建

五、建设规模及内容：本项目为名山景区凤凰飞升灯饰工程。建设规模及内容：新建长江二桥北桥头连接小官山、双桂山、名山、五鱼山的山体轮廓线LED投光灯1608套，敷设电力排管10800m、电力电缆30500m、光纤2400m，新建配电总箱4台、照明配电箱12台、分控箱8台，道路及铺装开挖及恢复360㎡，绿化灌木开挖恢复200㎡等；新建户外全防水激光灯11套、大功率LLED防水光束灯280套、雾森 RGB灯500套，敷设电力电缆2000m、电缆保护管2000m、电源线2800m、信号线2800m，新建镀锌桥架580m等；新建钢结构启动观景台90㎡等。

六、总投资及来源：项目估算总投资2355万元，其中工程费用1999万元，工程建设其他费用219万元，预备费110万元，建设期利息27万元。资金来源为银行贷款1649万元，业主自筹资金706万元。

七、建设工期：本项目建设期4个月。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

九、招投标：本项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程、监理、设备采购及安装，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年10月10日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年10月10日印发