丰都发改委发〔2023〕105号

丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局

关于丰都县农村饮水安全一改三提南天湖水厂工程可行性研究报告（代初设）的批复

县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县农村饮水安全一改三提南天湖水厂工程可行性研究报告（代初设）的请示》（丰水工程文〔2023〕18号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县农村饮水安全一改三提南天湖水厂工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县农村饮水安全一改三提南天湖水厂工程（项目代码：2301-500230-04-01-595401）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地址：丰都县南天湖镇

四、主要建设内容及建设规模：新建加压泵站一座，输水能力192.5m3/h；新建制水能力为2000m3/d的净水系统一套（含超滤设备、清水池、设备用房）；新建配水管道DN200长2500m（管材为PE100，压力等级为1.60Mpa）。

五、总投资及资金来源：本工程总投资816.69万元，其中建筑工程费173.68万元，机电设备及安装工程费508.95万元，施工临时工程费9.68万元，独立费75.97万元，基本预备费38.41万元，环境保护工程费5万元，水土保持工程费5万元。资金来源为涉农统筹资金816.69万元。

六、建设工期：4个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你中心抓紧推进前期工作，将投资概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度,争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会               丰都县水利局

2023年3月15日

丰都县发展和改革委员会办公室        2023年3月15日印发