丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改委发〔2023〕123号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县2023年度两岸青山千里林带配套基础设施以工代赈项目可行性研究报告的批复

县农发集团：

你单位报送的《关于报批丰都县2023年度两岸青山千里林带配套基础设施以工代赈项目可行性研究报告的请示》（丰农发文〔2023〕21号）及附件已收悉。为加强以工代赈专项投资项目与重点工程项目的衔接，发挥投资效益落地“最后一公里”，放大重点工程项目在带动群众就业增收。经研究，同意实施丰都县2023年度两岸青山千里林带配套基础设施以工代赈项目，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县2023年度两岸青山千里林带配套基础设施以工代赈项目（项目代码：2303-500230-04-01-207372）

二、项目法人

重庆丰都农业科技发展集团有限公司

三、建设地址

丰都县名山街道两汇口村、鹿鸣寺社区、九龙村

四、建设内容规模

新建生产作业道路2条，长6300m，路面宽3.5m，抚育管护便道1条，长1200m，路面宽2m；整治灌溉水池3座；铺设1.6MPa DN110PE管网4500m。

五、投资估算及资金来源

项目总投资590.1万元，其中：工程费用527.1万元，工程建设其他费用34.9万元，预备费28.1万元。

本项目资金来源：全部申请2023年以工代赈中央预算内资金。

六、建设工期

本项目建设期6个月

七、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于97人，劳务报酬发放金额为177.6万元，占总投资30.1%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月20日印