丰都发改委发〔2023〕557号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县碧溪河灌区水网工程可行性

研究报告的批复

县水利工程服务中心 :

你中心报送的《关于审批丰都县碧溪河灌区水网工程可行性研究报告的请示》（丰水工程文〔2023〕127号）及有关资料收悉。经研究，现就有关内容批复如下:

- 项目名称：丰都县碧溪河灌区水网工程（项目代码：2309-500230-04-01-125727）。

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心。

三、建设地点：丰都县社坛镇。

- 建设规模及内容：设计灌溉面积1.2万亩。本工程新建输水管道、改造灌溉管道总计46.7km，新建泵站5座，新建连通调水管道约13.2km，加压泵站4座，连通碧溪河流域雁家冲、文汇、关湾、建设、后冲水库等5座现状水库，实现整体调配；改建雁家冲、文汇、关湾、建设、后冲、跃进水库6座现状水库配套灌溉管道30.1km；新建提水及灌溉管道约3.4km，加压泵站1座，蓄水池1座，实现从渠溪河提水灌溉。

- 总投资及资金来源：项目总投资4454.81万元，工程部分总投资4398.48万元，移民环境部分静态总投资56.33万元。资金来源为新增国债专项资金3563万元，其余地方配套。

- 建设工期： 12个月。

- 节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

- 招投标：本项目施工工程、设备采购安装、工程监理、勘察设计等内容需进行公开招投标，招标组织形式为委托招标。其余内容需按国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》及〔2020〕78号文件等有关规定执行。

接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，并将投资概算报我委审批，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年11月9日

（此件公开发布）