丰都发改发〔2024〕142号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城区老旧小区排水管网改造项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批丰都县城区老旧小区排水管网改造项目可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕161号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城区老旧小区排水管网改造项目（项目代码：2404-500230-04-01-998745）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会。

三、建设地址

丰都县三合街道、名山街道。

四、建设性质

改建。

五、建设内容及规模

对丰都县名山街道、三合街道老旧小区排水管网进行改造，涉及改造片区总面积约10平方公里，主要建设内容包括结构性缺陷修复工程、功能性缺陷修复工程、附属设施、管网开挖修复工程。具体包括修复雨污混错接管网10.69公里，破损管道改造10.23公里，易涝点管网改造19.87公里，管道清淤清堵12.5公里，改造雨水检查井2541座、雨水口2132座，安装雨水箅子5466个、雨水井盖3280个。

六、投资估算及资金来源

项目总投资估算7239.69万元，其中工程费用6013.89万元，其他费用689.53万元，预备费536.27万元。资金来源为申请中央预算内资金5000.00万元，其余资金为业主自筹。

七、建设工期

建设工期12个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年4月30日

（此件公开发布）