丰乡振发〔2022〕66号

|  |
| --- |
|  |

丰都县乡村振兴局

丰 都 县 财 政 局

关于下达2023年农村户厕和农村公厕

项目资金计划的通知

有关乡镇人民政府、街道办事处：

为扎实推进我县农村厕所革命，切实改善农村人居环境，结合农户自愿和乡镇申报情况，现将2023年农村户厕和农村公厕计划下达给你们，请抓紧推进落实。

1.本次下达农村户厕指导计划1514户。其中2023年目标计划1000户，下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕140号。详见附件1。

2.本次下达农村公共厕所10个，配套资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。详见附件2。

3.各乡镇（街道）要积极做好群众宣传引导工作，采取财政补助和群众自筹的方式，有序推进农村户厕改造，坚持数量服从质量、进度服从实效。严格落实“首厕过关制”，首个厕所合格后再推广建设；严格落实“过程验收”和“结果验收”，地下部门在封盖前进行现场丈量；严格落实“签字验收责任制”，谁验收谁负责，确保改一个成一个。

4.农村公共厕所要按照项目建设基本程序，严格执行招标投标相关规定，加强施工过程安全监管和质量管理，按时足额支付民工工资，按期保质完成项目建设。并制定切实可行的项目实施方案，于2月1日前报县乡村振兴局审批。

5.相关单位要认真落实资金项目公告公示等制度规定，加强财政衔接资金项目常态化监管，引导群众参与项目决策、实施、管理，切实履行资金项目监管主体责任。严格执行资金项目公告公示“两个一律”的要求，全面落实资金分配结果公告和县乡村三级公告公示制度，主动接受群众和社会监督。

附件：1.农村户厕指导计划表

2.2023年农村公厕资金计划表

3.2023年农村户厕绩效目标表

4.2023年农村公厕绩效目标表

丰都县乡村振兴局 丰都县财政局

2022年12月29日

附件1

农村户厕指导计划表

| **序号** | **乡镇（街道）** | **指导计划（户）** | **其中：2023年目标计划（户）** | **2023年奖补资金（万元）** | **资金文号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包鸾镇 | 67 | 67 | 20.1 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 2 | 保合镇 | 20 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 3 | 董家镇 | 20 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 4 | 都督乡 | 1 | 1 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 5 | 高家镇 | 12 | 12 | 3.6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 6 | 虎威镇 | 15 | 15 | 4.5 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 7 | 暨龙镇 | 45 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 8 | 江池镇 | 10 | 10 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 9 | 栗子乡 | 535 | 535 | 160.5 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 10 | 龙河镇 | 300 | 35 | 10.5 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 11 | 龙孔镇 | 53 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 12 | 名山街道 | 10 | 10 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 13 | 南天湖镇 | 10 | 10 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 14 | 青龙乡 | 15 | 15 | 4.5 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 15 | 仁沙镇 | 65 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 16 | 三合街道 | 6 | 6 | 1.8 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 17 | 三建乡 | 1 | 1 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 18 | 三元镇 | 4 | 4 | 1.2 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 19 | 社坛镇 | 30 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 20 | 十直镇 | 20 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 21 | 树人镇 | 35 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 22 | 双路镇 | 24 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 23 | 武平镇 | 1 | 1 | 0.3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 24 | 仙女湖镇 | 10 | 10 | 3 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 25 | 兴龙镇 | 30 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 26 | 兴义镇 | 50 | 20 | 6 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 27 | 许明寺镇 | 4 | 4 | 1.2 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 28 | 湛普镇 | 16 | 16 | 4.8 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 29 | 双龙镇 | 105 | 28 | 8.4 | 渝财农〔2022〕140号 |
| 合计 | | 1514 | 1000 | 300 | 渝财农〔2022〕140号 |

附件2

2023年农村公厕资金计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **项目名称** | **建设性质** | **乡镇（街道）** | **村（社区）** | **主要建设内容及规模** | **行业主管部门** | **财政补助资金（万元）** | **资金文号** |
| 1 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 湛普镇 | 春安村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 县乡村振兴局 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 2 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 南天湖镇 | 南天湖村 | 新建农村公共厕所80平方米 | 县乡村振兴局 | 35 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 3 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 整修 | 南天湖镇 | 三汇社区 | 整修农村公共厕所75平方米 | 县乡村振兴局 | 14 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 4 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 武平镇 | 坝周村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 县乡村振兴局 | 30 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 5 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 保合镇 | 何家场社区 | 新建农村公共厕所40平方米 | 县乡村振兴局 | 16 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 6 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 青龙乡 | 黄泥村 | 新建农村公共厕所70平方米 | 县乡村振兴局 | 50 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 7 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 双路镇 | 安宁场村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 县乡村振兴局 | 35 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 8 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 虎威镇 | 大池社区 | 新建农村公共厕所38平方米 | 县乡村振兴局 | 32 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 9 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 虎威镇 | 立石村 | 新建农村公共厕所38平方米 | 县乡村振兴局 | 32 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 10 | 人居环境整治 | 2023年农村公共厕所 | 新建 | 十直镇 | 龙头村 | 新建农村公共厕所50平方米 | 县乡村振兴局 | 26 | 渝财农〔2022〕131号 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |

附件3

2023年农村户厕绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年农村户厕 | | 项目负责人及电话 | 江科 18716844266 | |
| 主管部门 | | 丰都县乡村振兴局 | | 实施单位 | 各乡镇（街道） | |
| 资金  情况 （万元） | 年度资金总额： | | 300 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 300 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | | | |
| 农村户厕改造1000户，卫生厕所普及率逐年提高。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造 | | | ≥1000户 |
| 户厕改造技术指导 | | | ≥2次 |
| 户厕改造宣传动员 | | | ≥1次 |
| 质量指标 | 当年完成改造的户厕的验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年11月30日前 |
| 成本指标 | 财政补助资金 | | | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金使用重大违规违纪问题 | | | 无 |
| 生态效益指标 | 当年完成改造的户厕的厕所粪污无害化处理 | | | 基本实现 |
| 可持续影响指标 | 项目存续期 | | | ≥5年 |
| 当年完成改造的户厕的长效管护机制 | | | 初步建立 |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | | | ≥90% |

附件4

2023年农村公厕绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年农村公厕 | | 项目负责人及电话 | 江科 18716844266 | |
| 主管部门 | | 丰都县乡村振兴局 | | 实施单位 | 相关乡镇 | |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | | 300 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 300 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总体  目标 | 年度目标 | | | | | |
| 1.完成本地区农村公厕年度建设计划；  2.持续解决农村公共入厕问题。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公厕建设个数 | | | 10个 |
| 公厕改造技术指导 | | | ≥2次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2023年11月30日前 |
| 成本指标 | 财政补助资金（万元） | | | ≤300万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | | | >20年 |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥90% |

丰都县乡村振兴局 2022年12月29日印发