丰都县虎威镇鹦鹉等村联网公路改扩建工程等11个项目建设计划明细表

| 序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 建设内容 | 里程 /公里 | 总投资 /万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | 65.032 | 2702.5 |
| 1 | 虎威镇 | 丰都县虎威镇鹦鹉等村联网公路改扩建工程 | 项目全长11.3公里，其中： 1. 大池社区至鹦鹉村长8.5公里，在原路基础上扩宽硬化2米，路面达到6.5米。 2. 硬化人和村背后至5组土地垭口，长1.64公里，宽4.5米； 3. 硬化人和村麦斯湾至界碑垭口，长1.26公里，宽3.5米。 | 11.3 | 374 |
| 2 | 武平镇 | 丰都县武平镇新和场村至漩石沟村联网公路改扩建工程 | 项目全长3.22公里，硬化新和场村3社胡家楼至漩石沟村1社双涵洞，宽4.5米。 | 3.22 | 196 |
| 3 | 双龙镇 | 丰都县双龙镇灯塔等村联网公路改扩建工程 | 项目全长5.05公里，宽4.5米，其中: 1. 硬化灯塔村场口至老下沟1.3公里； 2. 硬化芝麻湾至奔陡坎1.2公里； 3. 硬化地湾至烂坎子2.1公里； 4. 硬化付家山村二蹬岩至龙家岩0.45公里。 | 5.05 | 295.8 |
| 4 | 都督乡 | 丰都县都督乡盖尔坪露营基地等公路改扩建工程 | 项目全长8.48公里，其中： 1. 湛家坪至盖尔坪观景台长4.31公里，其中0.46公里由4.5米扩宽至6米，2.37公里由4.5米扩宽至5.5米，1.37公里由3.5米扩宽至5.5米，0.11公里硬化为宽5.5米砼路面； 2. 扩宽张家嘴至麦流坝，长2.83公里，3.5米扩宽至4.5米； 3. 硬化倒埋坟至倒天窝，长1.34公里，宽3.5米。 | 8.48 | 209 |
| 5 | 高家镇 | 丰都县高家镇金家坪等村联网公路改扩建工程 | 项目全长4.371公里，宽4.5米，其中： 1. 硬化金家坪村枫香湾至黎家山0.912公里； 2. 硬化金家坪村小湾至张家榜0.835公里； 3. 硬化金家坪村付家前院至李家院子0.554公里； 4. 硬化金家坪村华石板至廖教0.57公里； 5. 硬化石龙村新坎子至大洗场1.5公里。 | 4.371 | 246 |
| 6 | 三合街道 | 丰都县三合街道鹿鸣岩村联网公路改扩建工程 | 项目全长6公里，其中： - 1.3公里扩宽并重新硬化为6米； - 2.3公里在原路基础上扩宽硬化1.5米，路面达到6米。 | 6 | 356.9 |
| 7 | 仙女湖镇 | 丰都县仙女湖镇长岭等村联网路改扩建工程 | 项目全长11.664公里，其中： 1. 陈家嘴村余家湾至西耳桥1.1公里，3.5米扩宽至6米； - 卢家山村学堂坎至金山子1.2公里，3米扩宽至5米； 3. 李家湾村杨叉沟至茅草园0.82公里，3米扩宽至5米； 4. 长岭村界至梁子上2.8公里，4.5米扩宽至6米； 5 黄沙村洞子口至岩脚5.3公里，4.5米扩宽至6米； 6. 硬化长岭村路口至院子，长0.444公里，宽4.5米。 | 11.664 | 298 |
| 8 | 名山街道 | 丰都县名山街道大梨树村联网公路改扩建工程 | 项目全长3.2公里，宽4.5米： 1. 硬化杜家湾至道班口，长1.1公里； 2. 硬化铺沟河至牛栏垭口，长2.1公里。 | 3.2 | 179 |
| 9 | 董家镇 | 丰都县董家镇中和场等村联网公路改扩建工程 | 项目全长4.311公里，其中： 1. 硬化大垭口村坪上塘至三虎滩，长1公里，宽4.5米； 2. 硬化大垭口村垭口至游家沟，长0.391公里，宽4.5米； 3. 硬化石龙门村塘坎至早谷榜，长0.616公里，宽3.5米； 4. 硬化三仙湖村阴家湾至阴家岩，长0.496公里，宽4.5米； 5. 硬化水巷子社区桂家浜至观垭口，长1.01公里，宽4.5米； 6. 硬化彭家坝村老院子至张湾，长0.461公里，宽4.5米； 7. 硬化彭家坝村上后坝至庙河沟，长0.337公里，宽4.5米。 | 4.311 | 255.4 |
| 10 | 许明寺镇 | 丰都县许明寺镇古家山等村联网公路改扩建工程 | 项目全长5.749公里，其中： 1. 硬化古家山村张家地坝至蛟倚岩，长0.819公里，宽4.5米； 2. 古家山村劝导站至村委3.8公里，4.5米扩宽至6米； 3. 硬化隆家沟村道路，长1.13公里，宽4.5米。 | 5.749 | 196.7 |
| 11 | 包鸾镇 | 丰都县包鸾镇石里红枫旅游联网路 | 项目全长1.687公里，硬化飞仙洞村山尖角至双子垭，其中1.364公里宽4.5米，0.323公里宽3.5米。 | 1.687 | 95.7 |
| 备注：全线按设计时速15公里/小时设计，扩宽部分硬化及路面硬化均采用C25砼厚20厘米。实施硬化部分全线的弯道、排水设施及错车道按规范设置，错车道的路基宽度应不少于6.5米，有效长度应不少于10米。沿线危险路段按标准设置安全防护栏，已安装路段在实施扩宽建设时必须确保防护栏的完整，扩宽后按规范对防护栏进行恢复，同时按标准对缺失的进行设置，防护栏安装不能占公路有效路面。对影响通车安全的隐患进行全面整治。 |  |  |  |  |  |