丰都县楠木林场

松材线虫病除治（第二次）竞争性比选

公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，我单位于2025年10月20日发布的丰都县楠木林场关于松材线虫病除治竞争性比选公告，因投标人不足三家，导致瓦屋山作业区、凉磉磴作业区、楠木作业区、悟惑寺作业区、太运作业区五个标段首次比选流标。现将五个作业区第二次发布比选公告，具体事项如下：

- 项目名称

- 丰都县楠木林场松材线虫病除治

- 二、项目概况与发包范围

（一）项目地址及规模

（1）瓦屋山作业区包括瓦屋山管护站全部松林，35个小班，计2445.6亩，分布于青龙乡、双龙、十直、树人镇。

（2）凉磉磴作业区包括凉磉磴管护站2至16林班全部松林，共78个小班面积，10220.4亩。分布于三元、双龙、兴龙、仁沙、保合、社坛、虎威镇。

（3）楠木作业区包括楠木管护站3林班9-11小班、4、5、6、7、9林班和建国的1、2、4林班松林，47个小班，面积4491.3亩，分布于双路、兴义、高家镇。

（4）悟惑寺作业区包括楠木管护站1、2、3林班1-8小班和建国3、5、6林班，27个小班3276.6亩。分布于兴义镇。

（5）太运作业区包括太运管护站1至11林班松林，27个小班，面积2722.35亩。分布于高家、龙孔、龙河、江池镇。

本项目总规模为丰都县楠木林场23156.25亩的松林，除治对象包括病死、濒死、风倒（折）、雪压及自然死亡和工程建设中采伐的松木。

（二）实施内容

实施除治性采伐（采伐方式为卫生伐），具体要求如下：

- 1.伐木：做到伐桩低于5厘米。

- 2.林间清理：将除治范围内林间的松木段、松树枝桠清理干净，清除后残余在林间的松树枝桠直径不能超过1厘米。

- 3.除害处理：林间清理的松树主干和枝桠必须全部进行除害处理---偏远、难搬运区域就地焚烧，集中、易搬运区域按森防站要求统一无害化处理。坚持“当天采伐当天除害、就近处理”，严禁疫木离开除治现场。

- 4.疫木伐桩处理：剥去伐桩树皮，在伐桩平面切口放入磷化铝1～2粒，施药后用薄膜覆盖，再覆土踩实密闭。

（三）计划工期

1.施工时间：2025年11月10日前进场，2026年3月15日前结束；

2.验收流程：乙方自查后书面提请甲方检查、县级验收、市级成效核查、国家抽查，检查验收（核查）时间以上级部门确定为准。

（四）发包金额

1.瓦屋山作业区：9万元。

2.凉磉磴作业区：20万元。

3.楠木作业区：16.5万元。

4.悟惑寺作业区：9.5万元。

5.太运作业区：8.5万元。

三、承包商资格要求

1.资质要求：独立企业法人，营业执照经营范围含木材采伐、有害生物防治、木材加工资质。

2.能力要求：具备承担本项目的作业设备、技术人员及安全生产管理能力。

3.经验要求：具有松材线虫病除治经验。

4.信誉要求：近三年无违规违纪记录，无拖欠农民工工资记录。

5.其他要求：一个承包商仅能报名竞争一个作业区。

四、报名提供的资料

1.比选书面报价函（详见附件1）。

2.授权委托书（详见附件2）及被委托人身份证原件（查验）；若法定代表人亲自参加，需提供身份证原件（查验）及复印件（加盖单位鲜章）。

3.营业执照原件（查验）及复印件（加盖单位鲜章）。

4.诚信声明（详见附件3）。

5.业绩证明材料（施工合同或验收资料）。

6.资料要求：按上述顺序装订成册，内容真实齐备、复印清晰、字迹清楚、签章齐全；否则视为无效。

五、工程质量要求

严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》及《丰都县楠木林场松材线虫病除治方案》实施，科学精准选用除治方法， 达到重庆市林业局检查验收合格标准。

六、履约担保

投标保证金2000.00元整，须在投标截止时间前半小时内到开标现场以现金方式缴纳。投标结束后，未中标单位当场退还保证金，中标单位待签订合同后一次性退还。

- 七、工程款拨付

- （一）支付节点：

- 1.第一轮除治完成后，支付合同价款的50%；

- 2.第二轮除治清理并经甲方验收合格后，支付至合同价款的70%；

- 3.县级验收合格后，支付至合同价款的97%；

- 4.剩余3% 作为质量保证金，在下一个集中除治期开始后，若未发现因乙方本次除治质量直接导致的疫情复发，无息支付（以财政国库集中支付时间为准）。

（二）扣款规则：

1.焚烧不彻底、伐桩不合格、火场不规范等，扣100元/处；漏处理死树，扣200元/株；藏匿疫木，扣500元/处；疫木流失，扣500元/起；

2.市、县级验收不合格（因除治质量导致）：每个小班扣3000元，乙方需在3个工作日内整改合格（费用自理），拒不整改或整改不合格的，加倍扣罚。

3.因乙方未履行合同义务导致本辖区出现松树簇状死亡（非疫情死亡除外），每处扣5000元；团状死亡的每处扣10000元。

八、报名及比选相关时间、地点

1.公告时间：2025年10月23日开始至2025年10月28日17:30（北京时间）。

2.报名时间：同公告时间。

3.报名地点：丰都县林业局209办公室。

4.比选时间：2025年10月29日10:00（北京时间）。

5.比选地点：丰都县林业局5楼2会议室。

九、中标单位确定办法

项目业主现场资格审查，有效投标单位需满足3家及以上，从报名备选承包商中以最低价确定中标单位。

十、招标联系人及联系方式

联系人：李先生

联系电话：13594517477

联系地址：丰都县林业局209办公室

丰都县楠木林场

2025年10月23日

附件1

比选书面报价函

附件1.1

丰都县楠木林场瓦屋山作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.2

丰都县楠木林场凉磉磴作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.3

丰都县楠木林场楠木作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.4

丰都县楠木林场悟惑寺作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.5

丰都县楠木林场太运作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件2

授权委托报名书

本人（姓名，身份证号码）系（单位名称）的法定代表人，现自愿报名参加丰都县楠木林场                作业区松材线虫病除治项目竞争性比选，愿意按照相关法律、法规、规章和规范性文件规定履行相关责任义务，接受《丰都县政府投资项目管理办法》等招投标法律法规的规定。现委托（姓名，身份证号码）为我方代理人，根据授权以我方名义递交、撤回、修改该项目竞争性比选承包商报名资料，其法律后果由我方承担。委托有效期限为：2025 年   月    日。代理人无转委托权。

法定代表人（签字）：      委托代理人（签字）：

联系电话:                         联系电话:

附：法定代表人身份证复印件，代理人身份证复印件

（单位盖章）

2025年    月     日

附件3

诚信声明

丰都县楠木林场：

（申请承包商）郑重声明，我单位自愿参加丰都县楠木林场                作业区松材线虫病除治竞争性比选。我单位具有良好的商业信誉，在信用报告中的信用等级为**；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本次抽选活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（申请承包商公章）

年    月     日

竞争性比选结果公示表

公示期：2025年10月   日——2025年10月  日止

（备注：3天）

| 项目名 称 | 丰都县楠木林场 作业区松材线虫病除治 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标公告编号 | 无 |  |  |
| 招标人 | 丰都县楠木林场 | 联系电话 |  |
| 中标人 |  | 中标金额(万元) |  |
| 法人代表 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 投诉受 理部门 | 丰都县林业局 | 联系电话 | 70726806 |
| 招标人：丰都县楠木林场 年 月 日（单位公章） |  |  |  |