丰都县楠木林场

关于松材线虫病除治竞争性比选公告

一、发包条件

根据《丰都县楠木林场2025年秋至2026年春松材线虫病集中除治实施方案》，项目业主为丰都县楠木林场，实施内容为2025年至2026年松材线虫病除治，项目资金来源于财政资金。项目已具备发包条件，现对该项目的施工按照《丰都县人民政府办公室关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件精神进行竞争性比选，确定施工单位。

- 二、项目概况与发包范围

1.项目地址及规模

（1）瓦屋山作业区包括瓦屋山管护站全部松林，35个小班，面积2445.6亩，分布于青龙乡、双龙、十直、树人镇。

（2）凉磉磴作业区包括凉磉磴管护站2至16林班全部松林，共78个小班面积，10220.4亩。分布于三元、双龙、兴龙、仁沙、保合、社坛、虎威镇。

（3）世坪作业区包括世坪管护站1至6林班，楠木管护站8林班全部松林，114个小班面积，5416.05亩。分布于包鸾、湛普、三合镇（街）。

（4）楠木作业区包括楠木管护站3林班9-11小班、4、5、6、7、9林班和建国的1、2、4林班松林，47个小班，面积4491.3亩，分布于双路、兴义、高家镇。

（5）悟惑寺作业区包括楠木管护站1、2、3林班1-8小班和建国3、5、6林班，27个小班3276.6亩。分布于兴义镇。

（6）太运作业区包括太运管护站1至11林班松林，27个小班，面积2722.35亩。分布于高家、龙孔、龙河、江池镇。

2.实施内容

实施内容为：除治性采伐，采伐方式为卫生伐。伐木：做到伐桩低于5厘米。林间清理：将除治范围内林间的松木段、松树枝桠清理干净，清除后残余在林间的松树枝桠直径不能超过1厘米。除害处理：林间清理的松树主干和枝桠必须全部进行除害处理。相对偏远、搬运难度大的除治区域，采取就地焚烧的方式进行除害；相对集中、便于搬运的除治区域，按照森防站要求统一进行无害化处理。坚持当天采伐当天除害、就近处理的原则开展疫木除害管理，严禁疫木离开除治现场。疫情小班伐桩处理：剥去伐桩树皮，在伐桩平面切口并放入磷化铝1～2粒，施药后用薄膜将伐桩覆盖，再覆土踩实伐桩，使伐桩充分密闭。

规模为丰都县楠木林场28572.3亩的松林，除治对象包括病死、濒死、风倒（折）、雪压及自然死亡和工程建设中采伐的松木。

3.计划工期

施工时间2025年10月25日前进场，2026年3月15日前结束；由乙方自查后书面提请甲方检查、县级验收、市级成效核查、国家抽查，检查验收（核查）时间以上级部门确定的时间为准。

4.发包金额

（1）瓦屋山作业区承包价为9万元。

（2）凉磉磴作业区承包价为20万元。

（3）世坪作业区承包价11.5万元。

（4）楠木作业区承包价为16.5万元。

（5）悟惑寺作业区承包价为9.5万元。

（6）太运作业区承包价为8.5万元。

三、承包商资格要求

1.资质要求：本项目要求承包商须具备：独立企业法人，营业执照经营范围具有木材采伐、有害生物防治、木材加工资质。

2.承担本项目作业的设备和技术人员，具有安全生产管理能力。

3.有松材线虫病除治的经验。

4.具有信誉良好的经济实体，近三年中无违规违纪记录，无拖欠农民工工资的记录。

5.一个承包商只报名竞争一个作业区。

四、报名提供的资料

1.比选书面报价函（详见附件1）。

2.授权委托书（详见附件2），被委托人身份证原件（查验）；若法定代表人亲自参加，则只需提供身份证原件（查验）和复印件（加盖单位鲜章）。

3.营业执照原件（查验）和复印件（加盖单位鲜章）。

4.诚信声明（详见附件3）。

5.业绩证明材料（施工合同或验收资料）。

6.报名需提交的相关资料请按上述要求和顺序装订成册，并做到内容真实齐备、复印清晰、字迹清楚、签章齐全；否则，其报名资料将视为无效。

五、工程质量要求

严格按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》和《丰都县楠木林场松材线虫病除治方案》进行除治，科学选用、精准使用除治方法， 达到重庆市林业局检查验收合格标准。

六、履约担保

投标保证金2000.00元整，在投标截止时间前半小时内到开标现场以现金的方式进行缴纳。投标结束后，未中标单位当场退还投标保证金，中标单位待签订合同后一次性退还。

- 七、工程款拨付

- （一）支付：第一轮除治完成后，支付合同价款的50%；完成第二轮除治清理并报请甲方验收合格后，支付至合同价款的70%；县级验收合格后支付至合同价款的97%；剩余3% 作为质量保证金，在下一个集中除治期开始后，且未发现因乙方本次除治质量直接导致的疫情复发问题时，无息支付。以财政国库集中支付时间为准。

（二）扣款：1.焚烧不彻底、伐桩不合格、火场不规范等情形扣100元/处，漏处理死树扣200元/株，藏匿疫木扣500元/处，疫木流失扣500元/起”执行；2.市、县级验收，除治质量不达标直接导致被认定为不合格：每个小班扣3000元，且乙方需在3日内整改至合格（整改费用自理），拒不整改或整改不合格的，加倍扣罚；3.未尽到合同约定义务直接导致本辖区出现松树簇状死亡（非疫情死亡除外），每处扣5000元；团状死亡的每处扣10000元。

八、报名时间、地点及比选选时间、地点

1.公告时间：2025年10月20日开始至2025年10月22日17:30（北京时间）截止。

2.报名及截止时间：同公示时间。

3.报名地点：丰都县林业局209办公室。

4.比选选时间：2025年11月23日10:00（北京时间）。

5.比选地点：丰都县林业局5楼2会议室。

九、中标单位确定办法

项目业主进行现场资格审查，有效投标单位需满足3家及以上，从报名的备选承包商中以最低价确定中标单位。

十、招标联系人、联系电话及地址

联系人：李先生

联系电话：13594517477

联系地址：丰都县林业局209办公室

丰都县楠木林场

2025年10月20日

附件1

比选书面报价函

附件1.1

丰都县楠木林场瓦屋山作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.2

丰都县楠木林场凉磉磴作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.3

丰都县楠木林场世坪作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.4

丰都县楠木林场楠木作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.5

丰都县楠木林场悟惑寺作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件1.6

丰都县楠木林场太运作业区

松材线虫病除治竞争性比选报名表

| 单位名称 | 营业执照号码 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  |

联系人：       联系电话

附件2

授权委托报名书

本人（姓名，身份证号码）系（单位名称）的法定代表人，现自愿报名参加 丰都县楠木林场                 作业区松材线虫病除治项目竞争性比选，愿意按照相关法律、法规、规章和规范性文件规定履行相关责任义务，接受《丰都县政府投资项目管理办法》等招投标法律法规的规定。现委托（姓名，身份证号码）为我方代理人，根据授权以我方名义递交、撤回、修改该项目竞争性比选承包商报名资料，其法律后果由我方承担。委托有效期限为： 2025 年   月    日 。代理人无转委托权。

法定代表人（签字）：       委托代理人（签字）：

联系电话:                         联系电话:

附：法定代表人身份证复印件，代理人身份证复印件

（单位盖章）

2025年    月     日

附件3

诚信声明

丰都县楠木林场：

（申请承包商）郑重声明，我单位自愿参加丰都县楠木林场                作业区松材线虫病除治竞争性比选。我单位具有良好的商业信誉，在信用报告中的信用等级为**；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本次抽选活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国招标投标法》规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（申请承包商公章）

年    月     日

竞争性比选结果公示表

公示期：2025年10月   日——2025年10月  日止

（备注：3天）

| 项目名 称 | 丰都县楠木林场 作业区松材线虫病除治 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标公告编号 | 无 |  |  |
| 招标人 | 丰都县楠木林场 | 联系电话 |  |
| 中标人 |  | 中标金额(万元) |  |
| 法人代表 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 投诉受 理部门 | 丰都县林业局 | 联系电话 | 70726806 |
| 招标人：丰都县楠木林场 年 月 日（单位公章） |  |  |  |