丰农业农村委发〔2022〕78号

丰都县农业农村委员会

丰 都 县 财 政 局

丰 都 县 乡 村 振 兴 局

关于下达暨龙镇农业产业基地配套设施等7个对口帮扶项目建设及资金计划的通知

三合街道、名山街道、湛普镇、三元镇、兴龙镇、暨龙镇、太平坝乡：

根据中共丰都县委办公室、丰都县人民政府办公室关于印发《巴南区荣昌区丰都县对口协同发展2022年度工作任务落实方案的通知》（丰委办〔2022〕34号），丰都县发展和改革委员会《关于下达2022年对口帮扶资金项目投资计划（第一批）的通知》（丰都发改委发〔2022〕60号）要求，现将暨龙镇农业产业基地配套设施等7个对口帮扶项目建设及资金计划下达你们，并就有关事项通知如下。

一、及时编制实施方案

相关单位要结合本次下达的项目建设内容和财政补助资金规模，及时编制项目实施方案，于2022年5月15日前以电子公文形式报县发改委审批（抄送县农业农村委），同时报送单位初审结果、班子会研究记录、承诺书等材料。项目名称、建设地点、建设内容、资金额度最终以批复的实施方案为准。

二、加强项目建设管理

固定资产投资类项目要按照基本建设程序要求，完善环评、土地、规划和安全评估等建设条件，完成项目审批、核准或备案等相关手续。非固定资产投资类项目应完成项目实施方案批准手续。按照政府投资项目管理有关规定及《丰都县对口帮扶资金项目管理办法（试行）》（丰都发改委发〔2021〕151号）相关规定，切实落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等有关建设法规。严格按照已经批准的建设规模、内容和标准进行建设，不得擅自更改建设规模、内容和建设标准，严禁未经批准擅自更换建设项目。

三、加快项目实施进度

项目实施过程中，要严格按照中市县对项目管理的相关要求执行，项目建设要执行正规的立项、财评、审计等程序，落实各项管理制度，在项目实施过程中要收集好立项、财评、质量检验报告以及建设中的图片等资料，项目实行审计结算。同时要加快项目施工进度，坚持高标准建设，确保项目建设质量，做到安全施工、文明施工。

四、加强资金使用管理

相关单位要严格按照财务管理有关制度要求，切实加强对口帮扶资金使用管理，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用。严格执行项目资金公告公示要求，加强资金常态化监管，全面落实资金分配结果公告和县乡村三级公告公示制度，主动接受群众和社会监督。

要严格按照市县资金拨付要求，根据项目进度拨付资金，防止资金滞留闲置，确保对口帮扶资金及时有效发挥效益。

四、强化项目跟踪监管

相关单位要加强对项目的跟踪指导，认真做好项目日常监管工作，加强对项目进展情况的督导检查和定期调度。确保按期完成项目建设内容并足额拨付资金。对不能按计划要求开工建设和进度缓慢的项目，请及时按程序申请调整。

（此件公开发布）

联系人：王 蓉（县发改委）；联系电话：023-70605988

曾治国（县农业农村委）；联系电话：023-70619102

附件：1.暨龙镇农业产业基地配套设施等7个对口帮扶项目计划表

2.项目预算绩效目标表

丰都县农业农村委员会 丰都县财政局

丰都县乡村振兴局

2022年4月21日

附件1

暨龙镇农业产业基地配套设施等7个对口帮扶项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设内容 | 财政资金（万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暨龙镇农业产业基地配套设施项目 | 暨龙镇政府 | 新建3.5米宽产业路4公里，保田堡坎3.1公里，修复堤防1.6公里。 | 395 | 对口帮扶资金 |  |
| 2 | 太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 | 太平坝乡政府 | 新建2米宽产业便道2公里，沟渠（涵管）2千米；中药材初加工交易市场400㎡，蓄水池400m³，配套管网、展示栏等设施设备。 | 240 | 对口帮扶资金 |  |
| 3 | 三元镇大城寨村中药材产业配套项目 | 三元镇政府 | 新建中药材烘干厂房200㎡及配套相关设施；新建中药材包装车间300㎡及配套相关设施。 | 128 | 对口帮扶资金 |  |
| 4 | 名山街道鹿鸣寺社区产业路项目 | 名山街道 | 新建3.5米宽产业道路3.4公里。 | 180 | 对口帮扶资金 |  |
| 5 | 湛普镇共享农庄建设项目 | 湛普镇政府 | 花靓院落美景花园30亩，智慧农业示范研学园3000㎡，科技农业科普园6000㎡，农产品贮藏加工体验园3000㎡。 | 100 | 对口帮扶资金 |  |
| 6 | 三合街道枇杷产业基础设施配套项目 | 三合街道 | 安装枇杷园6公里防护设施，智慧化监控系统1套。 | 100 | 对口帮扶资金 |  |
| 7 | 兴龙镇花椒产业基地配套 | 兴龙镇政府 | 新建3.5米宽产业路2公里。 | 100 | 对口帮扶资金 |  |

附件2-1

|  |
| --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 暨龙镇农业产业基地配套设施项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 暨龙镇人民政府 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 395 |
|  其中：财政拨款 | 395 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 建设3.5米宽产业路4千米，保田堡坎3.1千米，修复堤防1.6千米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设产业路 | 千米 | ≥4 |
| 修建保田堡坎 | 千米 | ≥3.1 |
| 修复堤防 | 千米 | ≥1.6 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤395 |
| 经济效益指标 | 降低劳动运输成本 | / | 降低劳动运输成本 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 人 | ≥100 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |

附件2-2

|  |
| --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 太平坝乡人民政府 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 6个月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 240 |
|  其中：财政拨款 | 240 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 新建2米宽产业便道2公里，沟渠（涵管）2千米；中药材初加工交易市场400㎡，蓄水池400m³，配套管网、展示栏等设施设备。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建2米宽产业便道 | 公里 | ≥2 |
| 新建沟渠（涵管） | 千米 | ≥2 |
| 新建中药材初加工交易市场 | ㎡ | ≥400 |
| 新建蓄水池 | m³ | ≥400 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤240 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增收 | 万元 | ≥5　 |
| 社会效益指标 | 受益农户人数 | 人 | ≥20 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥90% |

|  |
| --- |
| 附件2-3丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 三元镇大城寨村中药材产业配套项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 三元镇人民政府 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 8个月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 128 |
|  其中：财政拨款 | 128 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 新建中药材烘干厂房200㎡及配套相关设施；新建中药材包装车间300㎡及配套相关设施。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设中药材烘干厂房 | 平方米 | ≥200 |
| 建设中药材包装车间 | 平方米 | ≥300 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥85% |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤128 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农户增收 | % | ≥10%　 |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 户 | ≥100 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |

|  |
| --- |
| 附件2-4丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 名山街道鹿鸣寺社区产业路项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 名山街道 |
| 项目属性 | 改扩建 | 项目期 | 8个月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 180 |
|  其中：财政拨款 | 180 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 改扩建道路3.4千米，宽3.5米，厚0.2米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设产业道路 | 千米 | ≥3.4 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤180 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户务工收入 | 万元 | ≥5　 |
| 社会效益指标 | 受益农户人数 | 人 | ≥530 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |
| 附件2-5丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 湛普镇共享农庄建设项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 湛普镇人民政府 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 花靓院落美景花园30亩，智慧农业示范研学园3000平方米，科技农业科普园6000平方米，农产品贮藏加工体验园3000平方米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧农业示范研学园 | 平方米 | ≥3000 |
| 建设科技农业科普园 | 平方米 | ≥6000 |
| 建设农产品贮藏加工体验园 | 平方米 | ≥3000 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益农户数 | 户 | ≥300 |
| 生态效益指标 | 对生态环境影响 | / | 良 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 年 | ≥2 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |

|  |
| --- |
| 附件2-6丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 三合街道枇杷产业基础设施配套项目 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 三合街道 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 枇杷园6千米防护设施，智慧化监控系统1套。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设枇杷园防护设施 | 千米 | ≥6 |
| 建设智慧化监控系统 | 套 | ≥1 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | / | 提高产量 |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 户 | ≥32 |
| 生态效益指标 | 改善产业环境 | / | 良 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 年 | ≥3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |

|  |
| --- |
| 附件2-7丰都县项目预算绩效目标表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 兴龙镇花椒产业基地配套 |
| 主管部门及代码 | 县农业农村委 | 实施单位 | 兴龙镇政府 |
| 项目属性 | 新建 | 项目期 | 8个月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 硬化花椒3.5米宽产业路2千米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化产业路 | 千米 | ≥2 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥80% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | ≥90% |
| 成本指标 | 财政投资 | 万元 | ≤100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本 | / | 降低运输成本　 |
| 社会效益指标 | 受益农户数 | 户 | ≥50 |
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | 年 | ≥4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥85% |