丰农业农村委发〔2022〕267号

丰都县农业农村委员会

关于2022年虎威镇金鸡产业粪污处理配套设施建设项目实施方案的批复

虎威镇人民政府：

你府报送的《关于审批2022年虎威镇金鸡产业粪污处理配套设施建设项目实施方案的函》（虎威府函﹝2022﹞92号）收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：2022年虎威镇金鸡产业粪污处理配套设施建设项目

二、监管单位：虎威镇人民政府

三、建设单位：重庆旺满生物科技有限公司

四、建设地点：虎威镇香岩村

五、建设内容：新建仓储房4801.28㎡。

六、项目投资：项目总投资395.03万元，资金来源为2022年涉农统筹整合资金195万元，不足部分由重庆旺满生物科技有限公司自筹。

七、建设工期：本项目建设期2个月。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，按相关规定办理完善用地等手续，落实建设条件，按期开工建设。严格按项目基本建设程序建设，加强项目管理，确保工程质量。

（此件公开发布）

丰都县农业农村委员会

2022年10月18日