包鸾府发〔2023〕126号

丰都县包鸾镇人民政府

关于《2023年丰都县双枝丫肉牛养殖农场扩建项目实施方案》的批复

飞仙洞村村民委员会：

你村报送的《关于2023年丰都县双枝丫肉牛养殖农场扩建 项目实施方案的报告》已收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：丰都县双枝丫肉牛养殖农场扩建项目

二、监管单位：包鸾镇人民政府、包鸾镇飞仙洞村民委员会

三、项目法人：丰都县双枝丫肉牛养殖农场

四、建设地点：丰都县包鸾镇飞仙洞村1组

五、建设内容及规模：

1.扩建养殖场150平方，建设标准化牛舍30个

2.新建牛粪发酵棚1个50m³

3.沉淀池1个50m³

4.青贮池1个30m³

5.铡草机1台

六、建设工期：

项目实施5个月，从2023年11月开始至2024年4月30日完工

七、资金投入概算

项目总投资13.35万元，财政资金5万元，占总投资的37.45%，自筹8.35万元，占总投资的62.55%。

接此批复后，请你村及时组织业主单位抓紧做好项目建设前期工作，完善用地等手续，落实建设条件，按期开工建设。严格按照项目程序推进项目建设，加强项目监督管理，确保工程质量。

丰都县包鸾镇人民政府

 2023年9月28日

（此件公开发布）