包鸾府发〔2023〕130号

丰都县包鸾镇人民政府

关于《2023年丰都县包鸾镇白果园村付小康

水果园改造项目实施方案》的批复

白果园村村民委员会：

你村报送的《关于2023 年丰都县包鸾镇白果园村付小康水果园改造项目的报告》已收悉，经审查，现就该项目批复如下：

一、项目名称：2023 年丰都县包鸾镇白果园村付小康水果园改造项目

二、监管单位：包鸾镇人民政府、包鸾镇白果园洞村民委员会

三、项目法人：丰都县盛康水果种植股份合作社

四、建设地点：包鸾镇白果园村7组

五、建设内容及规模

（一）施工放线：10000米

（二）90mmPE主带：3000米

（三）50mmPE支带：3000米

（四）32mmPE支管：2000米

（五）20mmPE滴灌带：12000米

（六）开关3000个

（七）管道安装：30个大工，50小工

（八）施肥机1台

（九）5吨塑料桶5个

（十）水溶肥采购：5吨

六、建设工期

项目实施2个月，从2023年11月-2023年12月

七、资金投入概算

项目总投资12.05万元，财政资金5万元，占总投资的41.49%，自筹7.05万元，占总投资的58.5%。

接此批复后，请你村及时组织业主单位抓紧做好项目建设前期工作，完善用地等手续，落实建设条件，按期开工建设。严格按照项目程序推进项目建设，加强项目监督管理，确保工程质量。

丰都县包鸾镇人民政府

 2023年9月28日

（此件公开发布）