丰都县龙河镇人民政府

龙河镇2025年人居环境建设项目施工单位

竞争性比选公告

## 1. 招标条件

本招标项目龙河镇2025 年人居环境建设项目竞争性比选工作已由丰都县人民政府批准实施，项目业主为丰都县龙河镇人民政府，资金来源县农口部分财政补助资金，项目出资比例为99.66%，招标人为丰都县龙河镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：龙河镇2025年人居环境建设项目

2.2 项目地点：丰都县龙河镇冉家河村

2.3 工作内容：

2.3.1道路硬化750m²，素土夯实+30cm 厚 C25 混凝土面层。

2.3.2新建混凝土边沟100m，尺寸40cm*20cm，清理原有沟渠垃圾70m²。

2.3.3微菜园建设4570m²，水土流失防护增加鹅卵石围墙长1000m，高0.5m，宽0.2m就地取材，铺设0.6m＊0.3m＊0.02m，青石板汀步900m。

2.3.4新建毛石挡墙长30m，高1.5m，挡墙混凝土排水沟30m。

2.3.5池塘污水清理1090m²。

2.3.6道路两侧的环境整治，清除地被植物3650m²，居民点杂物清理1517.5m²。7.水泥仿木坐凳10个，长1.5m，宽0.4m，高0.4m。8.栏杆拆除与新建铝合金仿木纹漆栏杆长20m，高1.1m，0.5m高C20现浇混凝土临水平台防坠栏杆18m。9.人居环境宣传栏1个，成品长5m，高2.2m。10.公厕更换洗手池1个，刷漆6m²，修复地面2.8m²。

2.4 投资规模：最高限价47.23万元。

2.5 计划工期：本项目建设工期 60 天。（与施工合同同步）。

2.6 招标范围：龙河镇2025年人居环境建设项目的所有设计施工内容。

## 3. 投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2  资格审查方式：资格预审

3.3  本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件获取

## 凡通过上述报名者，请于2025年7月23日至2025年7月25日下午2:30前（法定公休日、法定节假日除外）至重庆市丰都县龙河镇坪远路255号政府办公楼317室平措拉姆处（电话023-70678079）获取招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年7月25日下午2时30分， 地点为重庆市丰都县龙河镇坪远路255号政府办公楼317室平措拉姆处。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 比选评分说明

6.1 参加比选单位资质（满分15）：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级资质得15分，否则不得分。

6.2 参加比选单位信誉度（满分15）：进入“丰都县国有投资非必须招标项目备选承包商库”的加10分，能够提供本项目同类型工程合同证明的加5分，不能提供的不加分。（以提供的复印件为准）

6.3 报价（满分60分）：所有报价不得超过最高限价47.23万元以内为有效报价，超出不得分。

6.4 技术部分（满分10分）：参考投标单位提供施工组织方案的合理性、先进性、全面性，以及投标单位采用先进技术缩短施工工期承诺书、优先使用本区域内农民工承诺书。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在政府专栏上发布。

## 8．联系方式

招标人：丰都县龙河镇人民政府

地　址：重庆市丰都县龙河镇坪远路255号

联系人：平措拉姆

电　话：023-70678079

丰都县龙河镇人民政府

2025年7月22日

（此件主动公开）