丰都县新型智慧城市建设（一期）项目经费

配套项目绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目背景、内容。

对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训，根据《丰都县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（丰都财政发〔2021〕12号）文件下达“丰都县新型智慧城市建设（一期）项目经费”专项资金。

- （二）项目资金情况。

截至2021年12月，丰都县新型智慧城市建设（一期）项目经费配套项目资金全年预算数933万元；其中中央直达资金933万元，全年使用资金280万元，结余资金653万元。

- （三）绩效目标。

对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。1.聘请专业机构对顶层设计、大数据政策制定等工作进行咨询论证；2.聘请专家对信息化项目开展评审；3.组织开展大数据工作方面培训。根据县政府与重庆移动签订投资协议，政府通过购买服务建设丰都县新型智慧城市（一期）。项目建设总面积800平方米，智能大厅改造面积250平方米。

- （四）部门（单位）职能职责。

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责拟订人口发展规划；负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金；推进经济结构战略性调整；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证；对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训；保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）总体绩效目标完成情况分析

截至2021年12月底，完成年初既定目标，项目建设总面积800平方米，智能大厅改造面积250平方米。

- （二）绩效指标完成情况分析

数量指标项目建设总面积800平方米、智能大厅改造面积250平方米；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目按计划完成及时率100%；成本指标实际完成投资控制在概算内的比例100%、年度资金预算执行率30%；社会效益指标引入物联网等高技术产业、提升全县行政事业单位管理能力和效率、振兴旅游业和传统农业；可持续影响指标项目后期管护延续性为5年；受益对象满意度95%，主管部门满意度95%。

- （三）评价结果

本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。