公 告

为推动微风发电新技术的运用，我县于2024年7月1日引进重庆市东君微风能源有限公司在丰都县开展多叶片循环风力（微风）发电项目试验，从技术和经济效益方面验证微风发电可行性，约定仅限于建设2台微风发电试验机组，约定建成时间为2025年7月，目前仅完成了1台机组基础浇筑，还未进行正式验证。待验证结果出来后再论证大面积推广事宜，如需推广，我委将另行向社会推介招商。敬请社会公众甄别与本公告项目有关的不实信息。

 丰都县发展和改革委员会

 2025年5月7日