丰都发改委发〔2021〕434号

丰都县发展和改革委员会

丰都县文化和旅游委员会

关于2021-2023年度三元镇梯子河村渠溪河

红心柚健身长廊项目实施方案的批复

丰都县三元镇人民政府：

你府报送的《关于审批2021-2023年度三元镇梯子河村渠溪河红心柚健身长廊项目实施方案的函》（三元府函〔2021〕140号）及有关附件收悉。根据中经国际工程咨询集团有限公司的概算评审报告（中经咨渝〔2021〕185号），经研究，同意该项目实施方案及投资概算，现批复如下：

一、项目名称：2021-2023年度三元镇梯子河村渠溪河红心柚健身长廊项目（项目代码：2110-500230-04-01-692681）

二、项目法人：丰都县三元镇人民政府

三、建设地点：丰都县三元镇梯子河村、滩山坝社区

四、建设性质

新建

五、建设规模及内容：本项目建设内容为新建红心柚产业乡村旅游配套基础设施项目。包括：新建2m宽沥青彩色健身步道4090m，改造原路面为彩色沥青道路 1773 m，新建其他休闲步道375m；新建红心柚景观亭3个，观景台2个，红心柚形象标志2个，入口标志4个，红心柚长廊1座，红心柚迷宫1座，红心柚展示墙7个，亲水平台254㎡，红心柚栈道1处，入口广场铺地849㎡，新增设移动厕所2处，新建停车位32个，安装太阳能路灯72盏，步道防护栏855m，绿化面积2902㎡以及完善排水沟、供电、给排水、消防、垃圾设施等。

六、概算总投资及来源：项目概算总投资717.17万元，其中工程费用603.89万元、工程建设其他费用79.13万元、预备费34.15万元；资金来源为乡村振兴涉农统筹整合资金675万元，业主自筹42.17万元。

七、建设工期：本项目建设期12个月。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

九、招投标：

根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。

此项目为以工代赈方式实施的乡村振兴项目，请严格按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》执行，确保以工代赈劳务报酬发放额度不低于项目总投资的10%，并做好发放劳务报酬台账及相关资料收集。

接此批复后，请你镇抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，认真落实好环保、安全“三同时”制度，严格按照项目基本建设程序，加强项目管理，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会     丰都县文化和旅游委员会

2021年12月23日

丰都县发展和改革委员会办公室            2021年12月23日印发