丰都发改委发〔2022〕25号

丰都县发展和改革委员会

丰都县高家镇油坊沟道路修复工程

可研报告的批复

丰都县高家镇人民政府：

你府《关于审批丰都县高家镇油坊沟道路修复工程可行性研究报告的函》(高家府函〔2021〕251号)收悉。为消除安全隐患，确保居民生命财产安全，经研究，同意实施该项目，现批复如下：

一、项目名称

丰都县高家镇油坊沟道路修复工程（项目代码：2111-500230-04-01-242176）

二、项目业主

丰都县高家镇人民政府

- 建设地址

高家镇祥和社区

四、建设性质

新建

五、建设内容及规模

工程采用桩板挡墙+仰斜式挡土墙+截排水系统进行治理。新建抗滑桩30根，控制长度146.5m，桩心间距5.0m，桩径为1.5mX1.8m，长度为9.1m-13.7m。桩板挡墙高4m-5m，控制长度38.5m。新建截水沟200m，排水沟450米，混凝土路面拆除恢复500m2，安装波形护栏100m，不锈钢栏杆185m等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算582.92万元，其中建筑安装费461.80万元，工程建设其他费104.14万元，预备费16.98万元。资金来源为申请三峡后续专项补助资金。

七、建设工期

8个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年2月21日

丰都县发展和改革委员会办公室            2022年2月21日印发