丰都发改委发〔2022〕68号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县双路至莲花道路原级改造工程投资概算的批复

丰都县宏丰建设有限公司：

你司报送的《关于审定双路至莲花道路原级改造工程概算的请示》（丰宏丰司文〔2022〕60号）及附件收悉。根据丰都县交通局关于丰都县双路至莲花道路原级改造工程初步设计的批复（丰交发〔2022〕27号）以及三方机构出具的概算审查报告，经研究，原则同意工程概算编制的原则、方法和采用的定额标准，现批复如下：

一、项目名称

丰都县双路至莲花道路原级改造工程（项目代码：2203-500230-04-01-679350）

二、项目法人

丰都县宏丰建设有限公司

三、建设地址

双路镇双路社区、楠木村、莲花洞村

四、建设内容规模

双路至莲花公路道路原级改造工程全长12.62公里，路基按 6.5m 标准加宽，并对路面、防护、排水、交安等设施进行完善。其中：双路场至莲花村段（K0+000～K9+454.2）对道路纵坡较大、弯道视距不良路段进行加宽，路面进行油化；双莲绕镇路段 （AK0+000～AK0+500 ）为水泥混凝土路面，加宽处理并油化，（AK0+500～AK1+636.811）现为沥青砼路面，完善交安设施;九重天景区段 （BK0+000～BK1+560.387）含路面油化及交安附属设施。
    五、投资概算及资金来源

项目概算总投资2653.28万元，其中: 工程费用2297.25万元，工程建设其他费用229.69万元，预备费126.35万元。资金来源为2022年车辆购置税收入补助资金。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2022年4月6日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年4月6日印