丰都发改委发〔2022〕99号

丰都县发展和改革委员会

关于沪渝南线高速公路G5021新增湛普下道互通工程可研报告的批复

丰都县宏丰建设有限公司：

你司《关于审批沪渝南线高速公路G5021新增湛普下道互通工程可行性研究报告的请示》(丰宏丰司文〔2022〕27号)收悉。为缓解G348、县城路段交通压力，解决湛普工业组团重型货车就近出入高速问题，构建全县交通路网，经研究，现批复如下：

一、项目名称

沪渝南线高速公路G5021新增湛普下道互通工程（项目代码：2202-500230-04-01-302950）

二、项目业主

- 丰都县宏丰建设有限公司

- 建设地址

丰都县湛普镇

四、建设性质

新建

五、建设内容及规模

采用T型交叉方案（下穿方案），新建匝道长2.625km，连接线长1.03km，桥梁478m/5座，涵洞126m/13道。改建G348长0.5km。新建收费站1处，管理站房1000平米等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算21360.44万元，其中建筑安装费16108.89万元，土地使用及拆迁补偿费2214.81万元，工程建设其他费1273.03万元，预备费1763.71万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期

24个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年4月25日

丰都县发展和改革委员会办公室            2022年4月26日印发