丰都发改委发〔2022〕116号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县龙河镇龙河河道场镇段水毁

修复工程可研报告的批复

龙河镇人民政府：

你镇报送的《丰都县龙河镇龙河河道场镇段水毁修复工程可行性研究报告的函》（龙河府函〔2022〕57号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县龙河镇龙河河道场镇段水毁修复工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县龙河镇龙河河道场镇段水毁修复工程（项目代码：2203-500230-04-01-104706）

二、项目法人：龙河镇人民政府

三、建设地点：龙河镇观音寺社区、石仓坝村

四、主要建设内容及建设规模

河道水毁修复堤防长度共计96.7m，其中上游段河道修复长度58.5m，下游段河道修复长度38.2m。上游段采用C25砼镇墩+C25钢筋砼面板护坡+C25砼路缘石+C25砼马道；下游段主要采用C25钢筋砼面板+锚杆护坡，以及C25砼挡墙+C25钢筋砼面板护坡。

五、总投资概算及资金来源

项目总投资概算224.49万元，其中工程费用173.37万元，临时工程费用17.77万元，基本预备费10.69万元，独立费用22.66万元。资金来源为水利发展资金。

六、建设工期：3个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你镇抓紧开展项目前期工作，将认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2022年5月10日

丰都县发展和改革委员会办公室        2022年5月10日印发