丰都发改委发〔2022〕198号

丰都县发展和改革委员会

关于许明寺镇理明村7组乡村产业路项目

可行性研究报告（代初设）的批复

许明寺镇人民政府：

你单位报送的《关于审批许明寺镇理明村7组乡村产业路项目可行性研究报告（代初设）的函》（许明寺府函〔2022〕39号）、《关于许明寺镇理明村7组乡村产业路项目新增建设地梨园村的说明》及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

许明寺镇理明村7组乡村产业路项目（项目代码：2206-500230-04-01-165305）

二、项目法人

许明寺镇人民政府

三、建设地点

- 许明寺镇理明村、梨园村

- 四、建设规模及内容

项目全长1.074公里，共分5段，其中：蒙子湾至彭家堡0.242公里、公路边到早谷冲0.068公里，西楼至早谷冲路段0.349k公里，三泥湾至西楼0.17公里，胡家湾至胡家林0.245公里，全线按四级公路二类标准设计，路基宽5.5m，砼路面宽4.5m，路面采用20cm厚C25水泥混凝土，路基强度满足要求后采用5cm级配碎石调平。修建30×40cm混凝土排水边沟0.626km，波形护栏30米，混凝土挡墙208m³，混凝土管涵30米。

五、概算总投资及来源

项目概算总投资110.54万元，其中: 工程建设费99.33万元，工程其他费6.96万元，预备费用4.25万元。资金来源：2022年对口帮扶资金110万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

5个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行，可通过比选或竞争性谈判等方式确定施工单位。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额不低于11.22万元，占总投资10.15%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2022年6月27日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年6月27日印发