丰都发改委发〔2022〕232号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县老年大学升级改造建设工程项目

实施方案的批复

丰都县老干部事务中心：

你单位报送的《关于审批丰都县老年大学升级改造建设工程项目实施方案的函》（丰委组函〔2022〕114号）及有关附件收悉。根据重庆智泽建设工程咨询有限公司的概算审核报告（CQZZ造2022渝052号），经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县老年大学升级改造建设工程项目

（项目代码：2207-500230-04-02-125216）

二、项目法人

丰都县老干部事务中心

三、建设地点

重庆市丰都县三合街道世平路28号

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

本项目为丰都县老年大学升级改造建设工程，建设规模及内容：将原老干部活动中心二至四层、屋顶及户外院坝进行升级改造，包括装修工程、电梯加装及景观工程，其中，装修工程包括老干部活动中心796㎡、老年大学1611㎡以及公共使用区域98㎡，含多媒体教室、多功能休闲厅、会议室等装饰装修，采购教学教具、办公家具、空调、监控系统以及多媒体影音系统等；新建钢结构电梯2座，迁建化粪池30m³等；新建景观工程1205㎡，包括屋顶铺装365㎡以及绿化整治840㎡和停车场入口门禁系统等。

六、总投资及来源

本项目概算总投资513.67万元，其中建筑工程费330.85万元，设备购置费130万元，工程建设其它费用34.55万元，基本预备费18.27万元；项目建设资金来源为河北对口支援资金425万元，业主自筹88.67万元。

七、建设工期

本项目建设期5个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

九、招投标

本项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，落实建设条件，优化设计方案，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2022年7月26日

丰都县发展和改革委员会办公室              2022年7月26日印发