丰都发改委发〔2022〕236号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）高中部新建项目概算审核报告的批复

重庆市丰都县实验中学校：

你校《关于审批丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）高中部新建项目初设概算的申请》（丰实中文〔2022〕4号）及有关附件收悉。根据重庆嘉豪工程造价咨询有限公司的审核报告（嘉造咨概[2022]第084号），经研究，现将该项目投资概算批复如下：

一、原则同意工程投资概算编制的原则、方法和采用定额标准。

二、建设规模及主要内容：

本项目为丰都县观塔社区学校（丰都县培元中学）高中部新建项目，项目占地面积96585.79㎡，总建筑面积22565.54㎡，其中地上建筑面积20722.58㎡，地下建筑面积1842.96㎡，主要包括教学楼、学生宿舍、公共厕所、垃圾站、门卫室、设备用房及地下车库等。其中：3#教学楼共六层，地下一层，地上五层，建筑总高度19.8m，建筑面积12148.29㎡；2#女生宿舍共六层、地上六层，建筑总高度21.3m，建筑面积10118.67㎡；公共厕所共一层，建筑高度3.3m，建筑面积126.28㎡；垃圾站共一层，建筑高度7.6m，建筑面积78.66㎡；门卫室共一层，建筑高度3.3m，建筑面积93.64㎡。

三、项目投资概算及资金来源：

本项目概算审核总投资12712.1万元，其中建筑安装工程费用11261.96万元，工程建设其他费用876.98万元，基本预备费用573.16万元。资金来源为申请中央预算内专项资金3000万元，改善普通高中办学条件专项资金6000万元，其他资金3712.1万元。

接此批复后，请你校抓紧做好项目建设的前期工作，完善有关建设手续，加快工程建设，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2022年7月26日

丰都县发展和改革委员会办公室              2022年7月26日印发