丰都发改委发〔2022〕208号

丰都县发展和改革委员会

关于青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程实施方案的批复

青龙乡人民政府：

你单位报送的《关于审批青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程实施方案的函》（青龙府函〔2022〕30号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

青龙乡青天村茶旅融合产业大道扩宽工程（项目代码：2205-500230-04-01-339988）

二、项目法人

青龙乡人民政府

三、建设地点

- 青龙乡青天村

- 四、建设规模及内容

扩宽硬化公路1.2公里，起点青善路口，终点龙井宝，路基扩宽2米后达到6米宽，路面硬化2米后达到5.5米宽，路面采用20cm厚C25水泥混凝土，路基强度满足要求后采用5cm级配碎石调平，设置波形护栏300m，新增错车道3个，50钢筋混凝土圆管涵4道、标志牌10块。在原茶叶产业基地5.4公里道路上增设错车道20个。茶叶产业基地公路两旁人居环境整治500平方米（含生态停车场、导览图、指示牌、菱形格构附属挡墙等。）

五、概算总投资及来源

项目概算总投资103.87万元，其中: 工程建设费94.57万元，工程其他费6.40万元，预备费用2.90万元。资金来源：2022年对口帮扶资金100万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

5个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行，可通过比选或竞争性谈判等方式确定施工单位。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额11.62万元，占总投资11.19%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2022年7月5日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年7月5日印发