丰都发改委发〔2022〕240号

丰都县发展和改革委员会

关于南天湖镇电站至马教公路扩宽建设项目

实施方案的批复

丰都县南天湖镇人民政府：

你府《关于申请审批丰都县南天湖镇电站至马教公路扩宽建设项目实施方案的函》（南天湖府函〔2022〕54号）收悉。为方便群众出行，生产物资运输，推动乡村振兴建设，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县南天湖镇电站至马教公路扩宽建设项目（项目代码：2207-500230-04-01-118142）

二、项目法人

丰都县南天湖镇人民政府

三、建设地点

南天湖镇义合村

四、建设性质

改扩建

五、主要建设内容及规模

改扩建道路1条，长4.2km，其中马教至倒角长1.6公里，汪家堡至电站长1.1公里，现有宽度3.5米；倒角至汪家堡长1.5公里，现有宽度4.5米。在原有路基路面基础上扩宽，扩宽后路基宽6.5米，路面宽6米，路面结构为20cm厚C25混凝土面层。安装波形防护栏1500m等。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算164.42万元，其中工程费用161.81万元，其他费用2.61万元。资金来源为县交通局补助资金。

七、建设工期

3个月

八、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。认真落实安全生产“三同时”要求，建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月1日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年8月1日印