丰都发改委发〔2022〕242号

丰都县发展和改革委员会

关于2022年丰都县三合街道南天湖西路社区老旧小区改造提升项目可研报告的批复

丰都县公共房屋保障中心：

你中心《关于申报2022年丰都县三合街道南天湖西路社区老旧小区改造提升项目可研报告的函》（丰都公房中心函〔2022〕15号）及附件收悉。为消除小区安全隐患，改善老旧小区人居环境，经研究，现批复如下：

一、项目名称

2022年丰都县三合街道南天湖西路社区老旧小区改造提升项目（项目代码：2207-500230-04-01-862160）

二、项目法人

丰都县公共房屋保障中心

三、建设地址

三合街道南天湖西路社区

四、建设地址

改建

五、建设内容规模

对三合街道南天湖西路社区内的老旧小区进行改造，涉及龙泉家园、农资公司等7个老旧小区，房屋26栋，住户128户，建筑面积10.09万平方米。包括楼梯间改造2100m2，更换可燃雨棚3969个，改防盗网逃生窗口567个，更换铁艺门26组，消防改造设施10项；路面白改黑2070.3m2，照明灯14盏，安防系统24组，线缆规整555.8m，太阳能路灯3盏；停车位划线26个，电瓶车车位划线30个，热熔标线440.7m，充电桩5个；边坡绿化133.4m2，地被绿化103m2，排水沟清理11m，围墙整改48m，文化墙23m，雨污管网DN300管网15m；长座椅68.3m2，座椅10组，分类垃圾桶5组，指路牌6个，地图索引牌5个，宣传栏5组等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算174.30万元，其中，工程费用137.23万元，其他费用24.16万元，预备费12.91万元。资金来源为城镇老旧小区改造补助资金和社会资金。

七、建设工期

6个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，落实建设条件，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月2日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年8月2日印