丰都发改委发〔2022〕253号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县竹田湾抗旱应急水源工程投资概算的批复

县水利工程服务中心：

你中心《关于审批丰都县竹田湾抗旱应急水源工程概算的请示》（丰水工程文〔2022〕7号）收悉。根据第三方造价咨询机构对该项目的审核报告，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和采用定额标准，现将该项目投资概算批复如下：

- 项目名称：丰都县竹田湾抗旱应急水源工程（项目代码：2107-500230-04-01-414486）

- 项目主要建设内容及规模

- 丰都县竹田湾抗旱应急水源工程是一座以农田灌溉为主，兼有供水功能的新建小（2）型水库，坝型为钢筋混凝土面板堆石坝。工程包含枢纽工程和灌区工程两部分，其中枢纽工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、放空建筑物等永久建筑物组成，灌区工程由供水管网工程和灌溉管网工程组成。水库总库容22.79万立方米，设计灌溉面积1254亩，设计供水人口5756人。

- 项目投资概算及资金来源

- 本项目总投资概算9608.1万元，其中建筑工程5526.61万元， 机电设备及安装工程1.72万元，金属结构设备及安装工程7.59万元，临时工程693.72万元，独立费用1170.02万元，基本预备费369.98万元，建设征地与移民安置补偿1671.92万元，环境保护工程22.8万元，水土保持工程143.74万元。资金来源为涉农统筹资金。资金来源为市级补助资金1000万元，争取三峡后续资金2000万元，其余由业主自筹。

- 四、建设工期：8个月

接此批复后，请你中心抓紧做好项目建设的前期工作，加强项目管理，严格投资控制，加快工程建设，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月3日

丰都县发展和改革委员会办公室            2022年8月3日印发