丰都发改委发〔2022〕157号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县暨龙河河流综合治理工程可研报告的批复

县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县暨龙河河流综合治理工程可研报告的请示》（丰水工程文〔2022〕17号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县暨龙河河流综合治理工程，现就有关内容批复如下：

- 一、项目名称：丰都县暨龙河河流综合治理工程（项目代码：2208-500230-04-01-931701）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地点：丰都县暨龙镇

- 四、项目主要建设内容及规模：丰都县暨龙河河流综合治理工程主要包括暨龙河（回龙河）干流及其支流双龙河，由乌羊坝排洪隧洞工程、枫香峡排洪隧洞工程、乌羊坝疏浚工程、回龙村段治理工程、暨龙场镇段治理工程、老蛇溪沟段治理工程等6部分组成。工程治理河道总长16.42km。

- （一）乌羊坝排洪隧洞

- 乌羊坝排洪隧洞进口位于现有河沟汇合口右岸170m的山体处，出口位于回龙河枫香峡电站大坝上游3.8km处，总长5044m，主要由侧堰段，进口段、洞身段、出口段、河道恢复、公路防护六部分组成。

- （二）枫香峡排洪隧洞工程

- 排洪隧洞布置于大坝右岸，进口位于枫香峡水库大坝左岸上游100m，采用侧堰进水，出口位于枫香峡水库大坝左岸下游200m，排洪隧洞长0.388km。工程主要由侧堰段、洞身段、泄槽段、消力池段四部分组成。

- （三）乌羊坝疏浚工程

- 对乌羊坝子沟溪、小安溪进行疏浚。疏浚长度3.531km。

- （四）回龙河回龙村段整治工程

- 整治河道1.873km，上游起于回龙村回龙电站厂房，下游止于任家坝。主要由疏浚工程、堤防工程等组成。

- （五）暨龙河暨龙场镇段整治工程

- 整治河道2.905km，上游起于暨龙场镇大桥，下游止于双碾盘。主要由疏浚工程、堤防工程、公路桥改造工程、排洪工程等组成。

- （六）双龙河老蛇溪沟段整治工程

- 整治河道2.68km，上游起于岩屋，下游止于九龙泉村已成堤防。主要由疏浚工程、堤防工程等组成。

- 五、总投资及资金来源：工程总投资为21716.34万元。其中：建筑工程费15542.42万元，机电设备及安装工程费60.00万元，金属结构设备及安装工程7.79万元，施工临时工程1327.85万元，独立费用1582.14万元，基本预备费1852.02万元，建设征地移民安置补助费968.68万元，水土保持工程投资238.18万元，环境保护工程投资137.26万元。资金来源为：中市补助资金1.2亿元，其余由业主自筹。

- 六、建设工期：34个月。

- 七、招投标：本项目按国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

- 八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

- 接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，将概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月10日

丰都县发展和改革委员会办公室            2022年8月10日印发