丰都发改委发〔2022〕289号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆市丰都县碧溪河流域水环境生态修复工程可行性研究报告的批复

重庆丰都环卫集团有限公司：

你单位《关于申报重庆市丰都县碧溪河流域水环境生态修复工程可研批复的请示》（丰环卫集团文〔2022〕82号）及有关材料收悉。为加强碧溪河流域污染治理和生态修复，经研究，同意实施重庆市丰都县碧溪河流域水环境生态修复工程，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

重庆市丰都县碧溪河流域水环境生态修复工程（项目代码：2208-500230-04-05-119680）。

二、项目法人

重庆丰都环卫集团有限公司。

三、建设地址

丰都县碧溪河流域。

四、建设性质

新建。

五、主要建设内容及规模

（一）生态湿地工程。建设水平潜流生态湿地12000m²、垂直潜流人工湿地4000m²，并建设管理房、提升泵房和输水管线等配套设施。

（二）生态缓冲带工程。建设生态缓冲带91000m²，河道两岸搭配种植挺水植物芦苇202380株、香蒲202380株、花叶芦竹161904株、风车草约182142株，灌木植物紫穗槐252620株、小叶女贞202096株、胡枝子252620株、木槿227358株。

六、总投资及资金来源

本项目总投资3264.60万元，其中建安工程费用2631.45万元，工程建设其他费用336.37万元，预备费用296.78万元。资金来源为申请中央水污染治理专项资金及业主自筹。

七、建设工期

本项目建设工期12个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。工程施工须公开招标，招标组织形式为委托招标,招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，严格落实安全“三同时”，项目初步设计经行业主管部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月19日

丰都县发展和改革委员会办公室              2022年8月19日印发