丰都发改委发〔2023〕133号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县栗子乡乡村振兴项目

实施方案的批复

栗子乡人民政府：

你单位报送的《关于审批丰都县栗子乡乡村振兴项目实施方案的请示》（栗子府文〔2023〕10号）及附件已收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县栗子乡乡村振兴项目（项目代码：2303-500230-04-01-879303）

二、项目法人

栗子乡人民政府

三、建设地址

栗子乡建龙村、南江村、金龙寨村、联合村、双石磙村、栗子社区

四、建设内容及规模

新建灌溉渠总长11192m，修复灌溉渠总长9687m，新建拦水墙共5.88m³，安装涵管总长136m，山坪塘整治5口。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资298.58万元。其中工程建设费为260.24万元，工程建设其他费为32.49万元，基本预备费为5.85万元。资金来源为2022年河北省对口支援资金280万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期5个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月28日

丰都县发展和改革委员会办公室                2023年3月28日印