丰都发改委发〔2023〕174号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年三元镇入户道路建设

可行性研究报告的批复

三元镇人民政府：

你镇报送的《关于报批2023年三元镇入户道路建设可行性研究报告的函》（三元府函〔2023〕38号）及有关资料收悉。经研究，同意实施2023年三元镇入户道路建设项目，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：2023年三元镇入户道路建设（项目代码：2303-500230-04-01-761882）

二、项目法人：丰都县三元镇人民政府

三、建设地点：丰都县三元镇何家坝村、麻柳村、滩山坝社区

四、主要建设内容及建设规模：改建入户道路16条，全长3.148km，其中：路线一起点为余远兵对面，终点井坎湾（陈光志地坝），长0.165km；路线二起点为上丫口塘，终点张天中地坝，长0.08km；路线三起点为平天落，终点长堰沟，长0.635km；路线四起点为平天落丫口，终点范世昌屋后，长0.061km；路线五起点为陈勇地坝，终点余官祥屋背后，长0.107km；路线六起点为邓教湾，终点隆应淑地坝，长0.024km；路线七起点为徐小平地坝，终点谭先权地坝，长0.142km；路线八起点为老井沟，终点余少华屋后，长0.034km；路线九起点为长岭岗背后，终点李世怀地坝，长0.165km；路线十起点为居民点，终点李国银地坝，长0.197km，路线十一起点为陈明均屋当头，终点下罗家坪，长0.368km；路线十二起点为刘教槽房，终点刘云成地坝，长0.07km；路线十三起点为周松涛屋背后，终点柯良坝地坝（大圆坡），长0.165km；路线十四起点为龙家榜山坪塘，终点柯作东屋当头，长0.09km；路线十五起点为龙家榜塘背后，终点柯良波地坝，长0.35km；路线十六起点为花地嘴，终点熊传明地坝，长0.495km。路基宽度4.5m，路面宽3.5m,道路参照农村公路标准建设，路面采用20cm厚C25水泥砼面层+5cm厚碎石调平层，设计时速15公里/小时。弯道及错车道按规范加宽设置（错车道长度20m，有效错车长度10m，两边渐变段各5m）；新建涵洞15道，沿线路段安装波型防护栏436m。

五、总投资概算及资金来源：项目总投资概算155.78万元，其中：建筑安装工程费149.28万元，工程建设其他费6.5万元。资金来源为2023年对口帮扶资金150万元，业主自筹5.78万元。

六、建设工期：10个月。

七、招投标：本项目按国家以工代赈项目相关政策执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行，可通过比选或竞争性谈判等方式确定施工单位。你镇要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额为15.28万元。你镇要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请你镇抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月12日

丰都县发展和改革委员会办公室     2023年4月12日印发