丰都发改委发〔2023〕179号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目可研报告的批复

保合镇人民政府：

你镇报送的《关于申报2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目可研报告的函》（保合府函〔2023〕35号）及有关资料收悉。经研究，同意实施2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：2023年保合镇金盘村花椒精品示范园建设项目（项目代码：2303-500230-04-01-443130）

二、项目法人：丰都县保合镇人民政府

三、建设地点：丰都县保合镇金盘村2组

四、主要建设内容及建设规模：新建1栋花椒烘干厂房，总建筑面积为247.15m2；修建路面宽3.5m的产业路750m，配套涵洞2个；修建产业路错车道2处、长4m宽2m的晒坝1处；修建宽2m的机耕道1700m；路面结构为18cm厚C25混凝土面层+10cm碎石垫层。购置5XH-900筛选机1台，5HGS-26花椒烘干机3台，SJT-30F枝杆分离机1台。

五、总投资概算及资金来源：项目总投资概算120万元，其中：建筑工程费95.1万元，设备购置费11.2万元，工程建设其他费8万元，预备费5.7万元。资金来源为涉农统筹资金120万元。

六、建设工期：4个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你镇抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月14日

丰都县发展和改革委员会办公室     2023年4月14日印发