丰都发改委发〔2023〕192号

丰都县发展和改革委员会

关于太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目

实施方案的批复

太平坝乡人民政府：

你单位报送的《关于请求批准太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目实施方案的函》（太平坝府函〔2023〕19号）及附件已收悉。经研究，同意实施太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目，现就实施方案批复如下：

一、项目名称

太平乡茅林沟桃花谷农旅融合配套项目（项目代码：2304-500230-04-01-249112）

二、项目法人

太平坝乡人民政府

三、建设地址

太平坝乡茅林沟村

四、建设内容及规模

改建产业路3条共1.97km，产业路路面宽度（不含路基）3.5m，路面结构层采用5cm厚碎石调平层+20cm厚C25水泥砼面层；改建人行步道6条共0.663公里，路面采用10cm厚C20水泥混凝土面层。修缮水池2口，改建排水沟0.151Km。安装果园太阳能杀虫灯30盏。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资157.43万元，其中工程建设费138.96万元，工程建设其他费10.97万元，基本预备费7.50万元。资金来源为：2023对口帮扶资金150万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期5个月。

七、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于30人，劳务报酬发放金额为16.00万元，占总投资10.16%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月21日

丰都县发展和改革委员会办公室                2023年4月21日印