丰都发改委发〔2023〕203号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县长江大桥水电路改造工程实施

方案的批复

丰都县大桥管理事务中心：

你中心《关于审批丰都县长江大桥水电路改造工程实施方案的函》（丰桥管文〔2023〕18号）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县长江大桥水电路改造工程（项目代码：2304-500230-04-02-235448）

二、项目法人

丰都县大桥管理事务中心

三、建设地点

丰都县长江大桥

四、建设性质

改建

五、主要建设内容及规模

给水改造工程：改造PEDN32给水管1068.8m，DN50给水管300m；新增防暴水龙头58个、新增扬程30m增压泵1台。电路改造工程：旧线路整理1566.5m，新增路灯主电缆线1468m，镀锌桥架1334m，电缆沟65m，原架空电缆穿DN50管保护266m等。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算52.41万元，其中工程费用49.84万元，其他费用2.57万元。资金来源为车辆购置税补助资金。

七、建设工期

3个月

八、招投标

根据丰都府办发〔2020〕78号文件规定执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。认真落实安全生产“三同时”要求，建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月28日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年4月28日印