丰都发改委发〔2023〕212号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道滨江东路等12个社区环境改善工程可研报告的批复

丰都县城市管理局：

你局《关于丰都县三合街道滨江东路等12个社区环境改善工程可研批复的函》（丰城管函〔2023〕17号）及有关材料收悉。为改善生态环境、提升居民生活质量，保障公共安全，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道滨江东路等12个社区环境改善工程（项目代码2305-500230-04-02-668428）

二、项目法人

丰都县城市管理局

三、建设性质

改建

四、建设地点

丰都县三合街道

五、建设内容及规模

社区环境改善面积约1100m2，其中社区内车行道、人行道环境整治约780m2，化粪池生态绿化整治约320m2。社区化粪池防渗处理4座，拆除重建3座，盖板维修7座，清理社区点源污染风险源341处，生态安全网络监控处理系统安装80处。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算998.63万元，其中建安工程费833.25万元，其他费用100.05万元，预备费65.33万元。资金来源为争取三峡后续专项资金。

七、建设工期

8个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月17日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月17日印发