丰都发改委发〔2023〕235号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县湛普镇白水社区人居环境改造工程可研报告的批复

丰都县水利工程服务中心：

你中心《关于审批丰都县湛普镇白水社区人居环境改造工程可研报告的请示》（丰水工程文〔2023〕38号）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 项目名称

- 丰都县湛普镇白水社区人居环境改造工程（项目代码：2305-500230-04-01-414780）

- 项目法人

- 丰都县水利工程服务中心

三、建设性质

新建

- 四、建设地点

- 丰都县湛普镇白水社区

五、主要建设内容及规模

村文化广场周边及村落生态环境改善面积51636m²（其中院落绿化面积6053㎡，道路沿线生态修复面积24914㎡，植被补植面积20669㎡）；人居环境改善69栋，建筑外立面风貌改造20271㎡，花椒文化展示墙532㎡，乡村文化宣传栏3个，垃圾分类点2个，标识牌15个；修建节水灌溉工程及园区道路提升改造等。

六、投资估算及资金来源

工程投资估算2510.79万元，其中建筑工程1979.14万元，施工临时工程79.91万元，独立费用223.49万元，基本预备费228.25万元。本工程资金来源为三峡后续项目专项资金2008.63万元，其余业主自筹。

- 七、建设工期

- 8个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月17日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月17日印发