丰都发改委发〔2023〕238号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县兴义镇长江村人居环境改善工程  可研报告的批复

丰都县水利工程服务中心：

你中心《关于审批丰都县兴义镇长江村人居环境改善工程 可研报告的请示》（丰水工程文〔2023〕34号）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

- 丰都县兴义镇长江村人居环境改善工程（项目代码：2304-500230-04-01-577681）

- 二、项目法人

- 丰都县水利工程服务中心

- 三、建设性质

- 新建

- 建设地点

- 丰都县兴义镇长江村

五、主要建设内容及规模

改善龙眼文化广场周边及下院子村落生态环境面积约22000㎡，（其中院坝整治约 7567 m²，道路两旁生态景观整治约 4958㎡，绿化美化整治面积约 10000㎡），建筑外立面升级改造约9084㎡，改造村文化活动室168㎡，龙眼文化墙彩绘1834㎡，新建进出村标识牌5个，增设垃圾分类点2个，龙眼疏密、矮化、改良面积17.87hm2及园区路提升、库塘联网管道、山坪塘整治等内容。

六、工程投资及资金来源

工程投资估算2518.89万元。其中：建筑工程投资2069.84万元，工程建设其它费220.06万元；基本预备费投资228.99万元。本工程资金来源为三峡后续项目专项资金2015.112万元，其余业主自筹。

- 七、建设工期

- 12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月18日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月18日印发