丰都发改委发〔2023〕234号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道罗山村、刀溪村人居环境改善工程可研报告的批复

丰都县水利工程服务中心：

你中心《关于审批丰都县三合街道罗山村、刀溪村人居环境改善工程可研报告的请示》（丰水工程文〔2023〕37号）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 项目名称

- 丰都县三合街道罗山村、刀溪村人居环境改善工程（项目代码：2305-500230-04-01-897260）

- 项目法人

- 丰都县水利工程服务中心

- 建设性质

- 新建

- 建设地点

- 丰都县三合街道罗山村、刀溪村

五、主要建设内容及规模

环境改善面积32014m2（其中：55户农房改造面积7945.70m2，院坝环境改造面积8162.30m2；路边环境改造面积8972m2；排水沟环境改造面积6934m2），人居环境改造158处。引水管网1248m；安全防护网16210m；新修机耕道3000m；人行便道6943m；排水沟挡墙156.50m，太阳能路灯109盏等附属配套工程。

六、投资估算及资金来源

工程投资估算2566.00万元，其中建筑工程费2141.48万元，工程建设其他费281.20万元，基本预备费143.32万元。本工程资金来源为三峡后续项目专项资金2052.80万元，其余业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月17日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月17日印发