丰都发改委发〔2023〕236号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县湛普镇普子沱库岸安全防护工程可研报告的批复

丰都县河库综合事务中心：

你中心《关于审批丰都县湛普镇普子沱库岸安全防护工程可行性研究报告的请示》（丰水河库文 〔2023〕10号）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目名称

丰都县湛普镇普子沱库岸安全防护工程（项目代码：2305-500230-04-01-148449）

二、项目法人

丰都县河库综合事务中心

三、建设性质

新建

四、建设地址

丰都县湛普镇

- 五、建设内容及规模

项目包括库岸安全防护工程和防汛道路工程。库岸安全防护工程治理全长838m，其中桩号K0+000~K0+360.91段采用抗滑桩+生态护岸，长361m，生态护坡设计坡比为1:3，护岸底高程168.0m，顶高程175.4m；桩号K0+360.91~K0+838.37段采用镇脚+生态护岸，长477m，生态护坡分2级，第1级护坡设计坡比为1:5~1:8，护岸底高程168.00m，顶高程由173.50m渐变至172.00m，第2级护坡设计坡比为1:5，护岸底高程由173.50m渐变至172.00m，顶高程175.40m；在桩号K0+560处新建排洪箱涵，内空尺寸为2m×1.5m，箱涵长约146m，纵向投影长度约123m。新建防汛道路长838m，宽7m，其中，人行道宽2m，车行道宽5m，采用彩色沥青路面。

六、投资估算及资金来源

工程投资估算3091.31万元，其中建筑工程2198.04万元、临时工程117.52万元、独立费用499.69万元、基本预备费276.06万元。资金来源为资金总额80%拟申请三峡后续工作专项补助资金，剩余部分由业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月18日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月18日印发