丰都发改委发〔2023〕263号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县王家渡滨江魅力长廊整体城市更新项目—龙河东滨水设施提升工程可研报告的

批  复

丰都县城市建设资产经营有限责任公司：

你司《关于申请丰都县王家渡滨江魅力长廊整体城市更新项目—龙河东滨水设施提升工程可研批复的请示》（丰城建司文〔2023〕94号）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

- 丰都县王家渡滨江魅力长廊整体城市更新项目—龙河东滨水设施提升工程（项目代码：2304-500230-04-01-643564）

- 二、项目法人

- 丰都县城市建设资产经营有限责任公司

- 三、建设性质

- 新建

- 建设地点

- 丰都县龙河东组团

五、主要建设内容及规模

项目对龙河大桥至马鞍山大桥滨江区域进行改造，总占地面积154858m2，总建筑面积15385m2（其中，新建停车楼建筑面积7899m2，婚庆中心面积3949m2，改造配套用房面积3537m2）。包括绿化、土石方、铺装、景观构筑物及小品打造、智慧设施、建筑立面美化、景观标识标牌、给排水、电气、公共服务设施等。

六、工程投资及资金来源

工程投资估算16425.6万元，其中，工程费用13906.3万元，建设其他费用1302.6万元，预备费1216.7万元。项目资金来源为融资资金和争取城市更新项目资金。

- 七、建设工期

- 18个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为勘察设计、工程监理和施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月25日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月25日印发