丰都发改委发〔2023〕275号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县映山红学校（丰都县实验小学

金科分校）功能室优化及二次装修项目

实施方案的批复

丰都县城市建设资产经营有限责任公司：

你司报送的《关于审批丰都县映山红学校（丰都县实验小学金科分校）功能室优化及二次装修项目实施方案的请示》（丰城建司文〔2023〕110号）收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县映山红学校（丰都县实验小学金科分校）功能室优化及二次装修项目（项目代码：2304－500230－04－01－723388）

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司

三、建设地点

丰都县映山红学校（丰都县实验小学金科分校）

四、建设规模及内容

对学校办公楼（监控室、教师阅览室、会议室）共512.67㎡、教学楼（会议室、年级办公室、录播室）共756.76㎡、食堂（接待餐厅、贵宾室、报告厅及过道附属房间、楼梯等）1771.32㎡进行装修及水电配套。

- 概算总投资及来源

- 项目概算总投资397.63万元，其中工程建设费369.95万元，工程建设其他费22.68万元，预备费5万元。资金来源：2023年对口帮扶资金390万元，不足部分由业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期4个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标方案

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你司按基本建设程序抓紧做好项目建设的前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，严格按项目基本建设程序建设，加强项目管理，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2023年6月5日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年6月5日印发