丰都发改委发〔2023〕553号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆市丰都县重点区域森林草原防火通道建设项目可研报告的批复

县林业局：

你局报送的《关于审批重庆市丰都县重点区域森林草原防火通道建设项目可行性研究报告的函》（丰都林函〔2023〕202号）及有关资料收悉。经研究，同意实施重庆市丰都县重点区域森林草原防火通道建设项目，现就有关内容批复如下：

一、项目名称

重庆市丰都县重点区域森林草原防火通道建设项目（项目代码：2311-500230-04-05-661606）。

二、项目法人

丰都县林业局。

三、建设地点

丰都县。

四、主要建设内容及建设规模

新建防火道路268.73公里，改造防火通道58.39公里。

五、总投资及资金来源：项目总投资22782万元。资金来源为中央预算内资金18226万元，地方配套4556万元。

六、建设工期

12个月。

七、招投标

本项目勘察设计、监理、工程施工招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，其余内容按国家招投标有关规定及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你局抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，并将投资概算报我委审批，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年11月9日

（此件公开发布）