丰都发改发〔2024〕107号

丰都县发展和改革委员会

关于2024年丰都县三合街道平都西路社区移动公司小区等老旧小区改造项目可研报告的

批  复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批2024年丰都县三合街道平都西路社区移动公司小区等老旧小区改造项目可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕133号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2024年丰都县三合街道平都西路社区移动公司小区等老旧小区改造项目（项目代码：2404-500230-04-01-419029）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会。

三、建设地址

三合街道平都西路社区。

四、建设性质

改建。

五、建设内容及规模

项目涉及平都西路社区移动公司小区、北门1小组小区、北门2小组小区、仙家住宅小区、南溪西路1小区、南溪西路2小区等15个小区。包括南溪西路小区楼梯间照明更新270个、线缆规整约4104米，店招更新816平方米，施画停车位60个，增设标识标牌1套，室外规整线缆约1200米，拆违法建筑和影响安全的构建筑物（部分）等。除南溪西路小区外的楼栋外立面排危（面砖）约10170平方米，楼梯间照明更新1807个、栏杆修复约16263米、线缆规整约34333米、墙面修复约86736平方米、天棚修复约27105平方米，屋面改造约16950平方米，室外规整线缆约36000米，安装高空抛物摄像头113个，增设分类垃圾点50套，拆违法建筑和影响安全的构建筑物（根据现场实际情况确定），增补公厕10处，休闲座椅150处，补绿（口袋公园等）10处，改造车行道路约1800平方米，人行道路约1600平方米，地下管网约2400米，增设人文节点30处，智慧社区5处，社区配套用房（根据社区实际需求确定为邻里中心、物管中心、社区食堂、养老托幼中心、或商业快递便民中心等）3处，适老化及适儿化设施10处，丰都中学校更新维修，增设小区室外公共区域照明113个，增设电梯10部，施画停车位300个。

六、投资估算及资金来源

项目总投资估算7745.95万元，其中工程费用6604.53万元，其他费用772.56万元，预备费368.86万元。资金来源为中央财政资金、地方政府配套资金、社会投资、居民出资及其它资金等。

七、建设工期

建设工期18个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年4月23日

（此件公开发布）