丰都发改发〔2024〕109号

丰都县发展和改革委员会

关于2024年丰都县三合街道滨江中路社区商业小区老旧小区改造项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批2024年丰都县三合街道滨江中路社区商业小区老旧小区改造项目可研报告的函》（丰都住建函〔2024〕137号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2024年丰都县三合街道滨江中路社区商业小区老旧小区改造项目（项目代码：2404-500230-04-01-319272）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江中路社区

四、建设性质

改建

五、建设内容及规模

项目涉及滨江中路社区商业小区6栋老旧居民楼，包括外立面排危（面砖）约8011.5平方米，增设空调外机保护框288个，店招更新约872平方米，室外线缆规整约1200米，拆违法建筑和影响安全的构建筑物（部分）等。楼梯间线缆规整约889.2米，照明更新72个，栏杆修复约648米，墙面修复约2419.2平方米，天棚修复约756平方米，施画停车位130个。

六、投资估算及资金来源

项目总投资估算490.00万元，其中工程费用415.28万元，其他费用51.39万元，预备费23.33万元。资金来源为中央财政资金、地方政府配套资金、社会投资、居民出资及其它资金等。

七、建设工期

建设工期18个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年4月23日

（此件公开发布）