丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改发〔2025〕169号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县仙女湖镇2025年竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目实施方案的批复

丰都县仙女湖镇人民政府：

你单位报送的《关于审批丰都县仙女湖镇2025年竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目实施方案的函》（仙女湖府函〔2025〕32号）及附件已收悉。为推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进群众就业增收，经研究，同意实施	丰都县仙女湖镇2025年竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目，现就实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县仙女湖镇2025年竹子社区人居环境改造及竹子产业园基础设施配套中央财政以工代赈项目（项目代码：2505-500230-04-01-429087）

二、项目法人

丰都县仙女湖镇人民政府

三、建设地址

仙女湖镇竹子社区

四、建设内容规模

整治人行道长170米、宽11.27米，新建人行便道长98米、宽1.2米，新建混凝土树池圈19座，新建人行道内侧挡土墙69立方米，改造沟渠39米，新建步道长786米、宽1.5米，改造院坝833平方米，整修公路长231米、宽3.68米。

五、投资估算及资金来源

项目总投资67.3万元，其中建安费为64.9万元，其他费用2.4万元。

本项目资金来源：申请2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金370万结余资金。

六、建设工期

本项目建设期2个月

七、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定及《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》关于“加强招标采购与非招标采购的衔接，支持以工代赈、村庄建设、造林种草等领域项目采用灵活方式发包”要求，以工代赈项目应尽量简化发包程序、依法不招标。

八、劳务报酬发放

你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于30人，劳务报酬发放金额不低于20.20万元，占中央资金比重为30.01%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月通过“一卡通”发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2025年5月29日

丰都县发展和改革委员会办公室            2025年5月29日印发