丰都发改发〔2025〕227号

丰都县发展和改革委员会

关于虎威镇回龙村党群服务中心重建项目实施方案的批复

丰都县虎威镇人民政府：

你单位《关于审批虎威镇回龙村党群服务中心重建项目实施方案的函》（虎威府函〔2025〕82号）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

虎威镇回龙村党群服务中心重建项目（项目代码：2507-500230-04-01-757906）

二、项目法人

丰都县虎威镇人民政府

三、建设地点

虎威镇回龙村2组

- 建设性质

- 重建

五、主要建设内容及规模

原址拆除重建党群服务中心，项目占地113.4平方米，建筑面积340.2平方米，为3层框架结构。包括主体工程、室内简单装修和水电气等内容。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算115.46万元，其中工程费用96.93万元，其他费用13.04万元，预备费5.5万元。资金来源为2025年鲁渝协作财政援助资金和业主自筹。

七、建设工期

5个月

八、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2025年7月29日

丰都县发展和改革委员会办公室             2025年7月29日印