丰都发改发〔2025〕229号

丰都县发展和改革委员会

关于2025年虎威镇人和村蚕桑产业发展项目

实施方案的批复

虎威镇人民政府：

你单位报送的《关于审批2025年虎威镇人和村蚕桑产业发展项目实施方案的函》（虎威府函〔2025〕76号）及附件已收悉。根据相关部门和专家审查意见，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

2025年虎威镇人和村蚕桑产业发展项目（项目代码：2507-500230-04-01-908328）

二、项目法人

丰都县虎威镇人民政府

三、建设地址

丰都县虎威镇人和村九组

- 四、建设内容及规模

- （一）土建工程

总占地面积358㎡，建筑面积575.55㎡，其中蚕茧站474.32㎡，框架结构二层，含烘干区、过称区、收茧区、扇骨制作区、堆放区等功能区，配套新建钢筋挂网挡墙20m,挡墙高度3.3m。拆除原有木结构房屋新建共育室99.23㎡，砖混结构一层，含桑叶储存间、设备间、共育室，配套新建4.5m高钢架棚132.5㎡，钢筋混凝土消毒池5m³。

（二）购置安装工程

购置安装温湿度智能控制系统1套、设备间环境控制1套、共育盒600个、共育车56辆、小蚕网1200张、切桑机1台、机械臂养蚕机1套、数字温度计6只、高压消毒机1台、喷粉筛1台、空调（1.5P挂机）1台、蚕茧烘干设备（含输送带）1套、空调（3P柜机）2台、电脑及显示屏1套、方桌1.2*2.4（8个凳子）4套、水空调2台、蚕茧货筐50个、监控（红外枪机）5个。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资181.23万元。其中工程建设费172.08万元，工程建设其他费9.15万元。资金来源为2025年鲁渝协作财政援助资金170.00万元，业主自筹11.23万元。

六、建设工期

本项目建设期4个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按《丰都县发展和改革委员会关于印发〈丰都县限额以下工程建设项目发包管理暂行办法〉的通知》（丰都发改发〔2025〕131号）文件规定执行。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，认真落实环保、安全生产“三同时”制度，按期完成建设任务。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2025年7月30日

丰都县发展和改革委员会办公室              2025年7月30日印发